Министерство образования и науки Республики Казахстан

Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова

Факультет техники и технологии

Кафедра «Информационных систем и вычислительной техники»

Учебно-методический комплекс

для студента

по дисциплине  Модели и методы  управления.

для специальности: 5В070400-«Вычислительная техника и ПО» –

Кокшетау – 2015 г.

# Составила

# Баклхазова У.У., старший преподаватель, магистр техники и технологии

Учебно-методический комплекс предназначен для изучения данной дисциплины в соответствии с государственным стандартом специальности, «Вычислительная техника и ПО» – 5В070400.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС по дисциплине Модели и методы  управления./Сост.: БаклхазоваУ.У. Кокшетау, Изд-во КГУ им. Ш. Уалиханова, 2015, 120с.

Кокшетауский государственный университет им. Ш, Уалиханова, 2015

| Содержание |  |
| --- | --- |
| Рабочая учебная программа……………………………4 |  |
| Литература (основная и дополнительная)…………….9 |  |
| Программа дисциплины для студентов |  |
| График выполнения СРС………………………………14 |  |
| Политика выставления оценок………………………..15 |  |
| План занятий в рамках СРСП………………………….15 |  |
| Лекционный материал ………………………………….17 |  |
| Перечень экзаменационных вопросов………………….67 |  |

Министерство образования и науки Республики Казахстан

Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова

Факультет техники и технологии

Кафедра «Информационных систем и вычислительной техники»

«Утверждаю»

Декан факультета

______  Абсалямов Х.К.                                                                                                         									(подпись)          (ф. и. о.)

«  »   09.  2015г.

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине     Модели и методы  управления

Специальность                        5В070400

(шифр)

Вычислительная техника и ПО

(название)

Форма обучения            очная

Курс ____3____,   Семестр____5

Лекций____30__ ч., семинарских (практических) занятий____ч.

Лабораторных  занятий____-__ ч.

СРСП___22___ч., СРС_____ч.,

Количество кредитов___3___

Форма контроля     экзамен , _5__семестр

г. Кокшетау -2015

Рабочая учебная программа составлена на  основании ГОСО РК

старшим преподавателем   кафедры «Информационные системы и вычислительная техника»  Баклхазовой У.У.,

Утверждена на заседании кафедры

«___»  08   2015    г. / Протокол №  1

Заведующий кафедрой                              Хан С.И.

(Ф.И.О. , подпись)

Одобрено методической комиссией  факультета

«_____»       _08__ 2015 г. / Протокол № _1__/

Председатель методической комиссии                      Жаншуакова Р.М.

(Ф.И.О. , подпись)

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ЕЁ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Лекционный курс

| № | Содержание (тема и вопросы) | Лекции в часах | Практ. семин.занятия в часах | Лабораторные занятия в часах | Учебная и методическая литература |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 2 | Основные понятия курса высшей математики. Основные виды моделей | 2 |  | - | [1]: стр.7-21 |
| 3 4 | Методы решения линейных задач: геометрический метод решения ЗЛП | 2 |  | - | [1]: стр.19-20 |
| 5 6 | Методы решения линейных задач: симплекс-метод | 2 |  | - | [1]: ср.120-125 |
| 7 | Метод искусственного базиса.. | 2 |  | - | [1]: стр.127-130 |
| 8-10 | Двойственные задачи Свойства двойственных задач. | 2 |  | - | [1]: стр 49-61 |
| 1112 | Транспортная задача. Первоначальный план поставок, улучшение плана поставок методом минимальной стоимости | 2 |  | - | [1]: стр.226-227 |
| 1314 | Распределительный метод решения транспортной задачи. | 2 |  | - | [1]: стр.228-229 |
| 1516 | Модели сетевого планирования и управления | 2 |  | - | [1]: стр.103-106 |
| 1718 | Основные понятия теории графов. Дерево решений. Задача определения кратчайшего пути | 2 |  | - | [1]: стр.8-16 |
| 1820 | Задача определения максимального потока. | 2 |  | - | [1]: стр.24-28 |
| 2122 | Сетевое планирование и управление(основные понятия).Правила построения сетевых графиков. | 2 |  |  | [1]: стр.28-29 |
| 2324 | Метод критического пути.Стоимость проекта. |  |  | - | [1]: стр.29--33 |
| 2526 | Управление проектами с неопределенным временем выполнения работ. | 2 |  | - | [1]: стр.33-36 |
| 2728 | Оптимизация сетевого графика. График Ганта. Распределение ресурсов. Графики ресурсов. | 2 |  | - | [1]: стр.225-239 |
| 2930 | Управление запасами. Модель производства партии продукции. Модель планирования дефицита. | 2 |  | - | [1]: стр.73-87 |

СРСП

| № | Темы СРСП | СРСП в часах | Ссылка на литературу (осн.и доп.) | Другие источники (сайты, электр.учебники) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Основные виды моделей. | 1 | [1]: стр.7-21 | Лекции в электронном варианте |
| 2 | Классификация задач математического программирования. | 1 | [1]: стр.19-20 |  |
| 3 | Методы решения линейных задач: геометрический метод решения ЗЛП, симплекс-метод | 1 | [1]: стр.120-125 |  |
| 4 | Двойственные задачи. Свойства двойственных задач. | 1 | [1]: стр.127-130 |  |
| 5 | Транспортная задача. Первоначальный план поставок, улучшение плана поставок методом минимальной стоимости, распределительный метод решения транспортной задачи. | 1 | [1]: стр 49-61 |  |
| 6 | Постановка задачи динамического программирования. | 1 | [1]: стр.226-227 |  |
| 7 | Функциональные уравнения Беллмана. Общая схема решения задачи динамического программирования | 1 | [1]: стр.228-229 |  |
| 8 | Игровые модели операций.. Сведение матричной игры к задаче линейного программирования | 1 | [1]: стр.103-106 |  |
| 9 | Задача определения кратчайшего пути | 1 | [1]: стр.8-16 |  |
| 10 | Задача определения максимального потока. | 1 | [1]: стр.24-28 |  |
| 11 | Сетевое планирование и управление(основные понятия).Правила построения сетевых графиков. | 1 | [1]: стр.28-29 |  |
| 12 | Метод критического пути.Стоимость проекта. | 1 | [1]: стр.29--33 |  |
| 13 | Управление проектами с неопределенным временем выполнения работ. | 1 | [1]: стр.33-36 |  |
| 14 | Оптимизация сетевого графика. Распределение ресурсов. Графики ресурсов. | 1 | [1]: стр.225-239 |  |
| 15 | Модель производства партии продукции. Модель планирования дефицита. | 1 | [1]: стр.73-87 |  |

Основная литература:

1.Просветов Г.И. Математические методы и модели, Москва,Альфа-       Пресс,2008.

2.ГлуховВ.В, Медников М.Д., Коробко С.Б. Экономико-математические      методы и модели в менеджменте. ,2004.

3.Аронович А.Б., Афанасьев М.Ю., Суворов Б.П. Сборник задач по исследованию операций, М. издательство МГУ,2001

4. Шикин Е.В. Исследование операций.

5.КузнецовА.В,СаковичВ.А.,ХолодН.И.Математическое программирование.

6.КузнецовА.В,СаковичВ.А.,ХолодН.И. Сборник задач по математическому программированию.

7. Шикин Е.В. От игр к играм.

8. КремерН.Ш. Исследование операций в экономике. М.Юнити 2003.

Министерство образования и науки Республики Казахстан

Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова

Факультет техники и технологии

Кафедра «Информационных систем и вычислительной техники»

### «Утверждаю»

#### Декан  факультета

Абсалямов Х.К.

«___» ____ 2015 г.

ПРОГРАММА

дисциплины для студентов

(СИЛЛАБУС)

Дисциплина  Модели и методы управления

Специальность:

«5В070400 – Вычислительная техника и программное обеспечение»

Программа дисциплины для студентов (силлабус) составлена ст. преп. Баклхазовой У.У., преподавателями кафедры «Информационные системы и вычислительная техника»

Утверждена на заседании кафедры Информационных систем и ПО»

«___29_» _______08______ 2015 г. / Протокол № ______1___/

Заведующий кафедрой                                Хан  С.И.

(Ф.И.О. , подпись)

Одобрено  учебно-методической комиссией   факультета

«___31___»    _08__ 2015  г. / Протокол№____1___/

Председатель УМК                                  Жаншуакова Р.М.

(Ф.И.О. , подпись)

1. Данные о преподавателе

Баклхазова У.У. – старший преподаватель, магистр техники и технологии.

2. Данные о дисциплине

Модели и методы управления

Корпус  факультета

Понедельник – пятница с 9.00 – 15.00 чч.

выписка из учебного плана:

| курс | семестр | Кол-во кредитов | Лекции В часах | Практ., семинарск. занятия, в часах | Лаборат. занятия, часы | СРСП в часах | СРС в часах | Всего в часах | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 30 |  | - | 15 | 45 | 90 | экзамен |

3. Пререквизиты дисциплины: Алгебра и начала анализа, аналитическая геометрия

Постреквизиты дисциплины:Исследование операций.

4. Описание дисциплины

Предметные компетенции : владеть знаниями в предметной области, умениями и  навыками поиска, отбора оптимальных решений;

специальные компетенции : применение теоретических знаний в профессиональной деятельности с учетом конкретных условий

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

В результате изучения данной дисциплины в соответствии с Государственным стандартом специальности   5В070400  студенты

(шифр)

должны:

ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ   об основных моделях и методах управления и их приложениях в различных областях;

ЗНАТЬ   предмет на уровне учебной программы;

УМЕТЬ применять фундаментальные понятия, методы , решать конкретные практические задачи ,строить математические модели для различных классов задач, подбирать подходящие математические методы и алгоритмы решения задачи .

ПРИОБРЕСТИ ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ

- решения задач с использованием современной вычислительной техники;

- проводить качественные математические исследования;

-уметь  на  основе  проведенного  математического  анализа  выработать

практические рекомендации.

5. План занятий

5.1. учебно-тематический план аудиторных занятий

Лекционный курс

| № | Содержание (тема и вопросы) | Лекции в часах | Практ. семин.занятия в часах | Лабораторные занятия в часах | Учебная и методическая литература |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-2 | Основные понятия курса высшей математики. Основные виды моделей | 2 | 1 | - | [1]: стр.7-21 |
| 3-4 | Методы решения линейных задач: геометрический метод решения ЗЛП | 2 | 1 | - | [1]: стр.19-20 |
| 5-6 | Методы решения линейных задач: симплекс-метод | 2 | 1 | - | [1]: ср.120-125 |
| 7-8 | Метод искусственного базиса.. | 2 | 1 | - | [1]: стр.127-130 |
| 9-10 | Двойственные задачи Свойства двойственных задач. | 2 | 1 | - | [1]: стр 49-61 |
| 11-12 | Транспортная задача. Первоначальный план поставок, улучшение плана поставок методом минимальной стоимости, | 2 | 1 | - | [1]: стр.226-227 |
| 1314 | Распределительный метод решения транспортной задачи. | 2 | 1 | - | [1]: стр.228-229 |
| 1516 | Модели сетевого планирования и управления | 2 | 1 | - | [1]: стр.103-106 |
| 1718 | Основные понятия теории графов. Дерево решений. Задача определения кратчайшего пути | 2 | 1 | - | [1]: стр.8-16 |
| 1820 | Задача определения максимального потока. | 2 | 1 | - | [1]: стр.24-28 |
| 2122 | Сетевое планирование и управление(основные понятия).Правила построения сетевых графиков. | 2 | 1 |  | [1]: стр.28-29 |
| 2324 | Метод критического пути. Стоимость проекта. |  | 1 | - | [1]: стр.29--33 |
| 2526 | Управление проектами с неопределенным временем выполнения работ. | 2 | 1 | - | [1]: стр.33-36 |
| 2728 | Оптимизация сетевого графика. График Ганта. Распределение ресурсов. Графики ресурсов. | 2 | 1 | - | [1]: стр.225-239 |
| 29-30 | Управление запасами. Модель производства партии продукции. Модель планирования дефицита. | 2 | 1 | - | [1]: стр.73-87 |

СРСП

| № | Темы СРСП | СРСП в часах | Ссылка на литературу (осн.и доп.) | Другие источники (сайты, электр.учебники) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Основные виды моделей. | 1 | [1]: стр.7-21 | Лекции в электронном варианте |
| 2 | Постановка и классификация задач математического программирования. | 1 | [1]: стр.19-20 |  |
| 3 | Методы решения линейных задач: геометрический метод решения ЗЛП, симплекс-метод | 1 | [1]: стр.120-125 |  |
| 4 | Двойственные задачи. Свойства двойственных задач. | 1 | [1]: стр.127-130 |  |
| 5 | Транспортная задача. Первоначальный план поставок, улучшение плана поставок методом минимальной стоимости, распределительный метод решения транспортной задачи. | 1 | [1]: стр 49-61 |  |
| 6 | Постановка задачи динамического программирования. | 1 | [1]: стр.226-227 |  |
| 7 | Функциональные уравнения Беллмана. Общая схема решения задачи динамического программирования | 1 | [1]: стр.228-229 |  |
| 8 | Игровые модели операций.. Сведение матричной игры к задаче линейного программирования | 1 | [1]: стр.103-106 |  |
| 9 | Задача определения кратчайшего пути | 1 | [1]: стр.8-16 |  |
| 10 | Задача определения максимального потока. | 1 | [1]: стр.24-28 |  |
| 11 | Сетевое планирование и управление(основные понятия).Правила построения сетевых графиков. | 1 | [1]: стр.28-29 |  |
| 12 | Метод критического пути.Стоимость проекта. | 1 | [1]: стр.29--33 |  |
| 13 | Управление проектами с неопределенным временем выполнения работ. | 1 | [1]: стр.33-36 |  |
| 14 | Оптимизация сетевого графика. График Ганта. Распределение ресурсов. Графики ресурсов. | 1 | [1]: стр.225-239 |  |
| 15 | Модель производства партии продукции. Модель планирования дефицита. | 1 | [1]: стр.73-87 |  |

Основная литература:

1.Просветов Г.И. Математические методы и модели,Москва,Альфа-       Пресс,2008.

2.ГлуховВ.В, МедниковМ.Д., Коробко С.Б.Экономико-математические      методы и модели в менеджменте. ,2004.

3.Аронович А.Б., Афанасьев М.Ю., Суворов Б.П. Сборник задач по исследованию операций,М. издательство МГУ,2001

4. Шикин Е.В. Исследование операций.

5.КузнецовА.В,СаковичВ.А.,ХолодН.И.Математическое программирование.

6.КузнецовА.В,СаковичВ.А.,ХолодН.И. Сборник задач по математическому программированию.

7. Шикин Е.В. От игр к играм.

8. КремерН.Ш. Исследование операций в экономике. М.Юнити 2003.

6. План занятий в рамках самостоятельной работы студентов

| № недели выдачи задания | Темы занятия | Задание СРС | Рекомендуемая литература |  | Форма контроля на СРСП | № недели срока сдачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № источника | стр., § или глава |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Методы решения линейных задач: симплекс-метод |  | 3 | 1.2 | Проведение контрольной работы | 3 |
| 5 | Двойственные задачи. Свойства двойственных задач. |  | 3 | 2 | Проведение контрольной работы | 6 |
| 8 | Транспортная задача. Улучшение плана поставок методом минимальной стоимости. |  | 3 |  | Проведение контрольной работы | 9 |
| 13 | Метод критического пути.Стоимость проекта. |  | 3 |  | Проведение контрольной работы | 14 |

7. Информация по оценке

виды контроля (текущий, промежуточный, итоговый);

методы контроля (опрос, письменная работа, тесты).

Методы контроля применяемые по данной дисциплине:

Текущий:

письменные работы и опрос, выполнение самостоятельных работ.

Промежуточный:

Контрольные работы, тестирование.

8. Политика выставления оценок

Объективность (четкие эквиваленты оценочной системы).

Прозрачность (осведомленность, информированность).

Гибкость (сочетание разных форм контроля).

Высокая дифференциация (высокая дифференциация с помощью многобальной оценочной шкалы).

Все указанные в таблице ниже оценочные балы являются максимальными. Они проставляются при условии выполнения всех работ в строго указанных сроках и с оценками не ниже В-. При нарушении сроков (не позднее недели после установленного) и более низких достижениях назначаются штрафные бонус-проценты в пределах 2%. Прием работ в более поздние сроки пересдача работ не допускается. Для выполнения Вашего рейтинга возможно (по усмотрению преподавателя) получение дополнительного задания в период последних двух недель обучения. При выполнении работ ранее указанных сроков назначаются поощрительные бонус-проценты в пределах 3%.

Политика выставления оценок основывается на 100 бальной (100%) системе и предусматривает следующее распределение баллов

| № | Виды контроля в процессе изучения дисциплины | Min/max |
| --- | --- | --- |
| I | Текущий контроль I | 0-100% |
|  | Рубежный контроль I | 0-100% |
| II | Текущий контроль II | 0-100% |
|  | Рубежный контроль II | 0-100% |
|  | Рейтинг допуска | 50-100% |
| III | Итоговый контроль (ИК) Экзамен | 0-100% |
|  | Всего | 0-100% |

Оценочные эквиваленты

| Оценка по буквенной системе | Цифровой эквивалент | Процентное содержание баллов | Оценка по традиционной системе |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 4,00 | 95-100 | Отлично |
| A- | 3,67 | 90-94 |  |
| B+ | 3,33 | 85-89 | Хорошо |
| B | 3,00 | 80-84 |  |
| B- | 2,67 | 75-79 |  |
| C+ | 2,33 | 70-74 | Удовлетворительно |
| C | 2,00 | 65-69 |  |
| C- | 1,67 | 60-64 |  |
| D+ | 1,33 | 55-59 |  |
| D | 1,00 | 50-54 |  |
| F | 0,00 | 0-49 | Неудовлетворительно |

9. Политика учебной дисциплины и академической этики

Посещение занятий является обязательным, при отсутствии по уважительной причине необходимо  предоставить отчет (медицинскую справку и т.п.) и отработать пропущенные темы. Без уважительной причины студенты к  отрабатыванию тем не допускаются.

На занятия необходимо приходить вовремя (не позднее преподавателя), за опоздание преподаватель вправе не допустить студента в аудиторию. На занятиях нельзя:

а) разговаривать друг с другом на отвлеченные темы;

б) оставлять включенными сотовые телефоны (необходимо применять виброзвонок);

в) выполнять требования преподавателя;

г) заниматься делами, не  касающихся данного предмета;

За выполнение вышеназванных требований преподаватель может поощрить студента( добавить 1-2 балла за промежуточный контроль, если только у него не максимум). Или, за систематические нарушения, преподаватель вправе баллы за посещаемость не добавлять в итоговый промежуточный контроль и не разрешить отработать пропущенные темы.

ЛЕКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ

Лекция1-2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИЗ КУРСА ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ.

п.1.1. Векторное пространство

Определение. Вещественным векторным пространством называется множество L, элементы которого называются векторами, удовлетворяющее следующим условиям (аксиомам).

- Определена операция сложения векторов, результатом которой является вектор: a, b  L  a + b  L.

- a + b = b + a для всех a, b  L (коммутативность).

- a + (b + c) = (a + b) + c для всех a, b, c  L (ассоциативность).

- Существует нулевой вектор 0, такой, что 0 + a = a + 0 = a для любого a  L.

- Для всякого вектора a  L и вещественного числа   R определено их произведение a  L.

- ( + )a = a + a для всех ,  R и a  L.

- (a + ) = a + a для всех   R и a, b  L.

- 0a=0 для всех a  L.

- 1a=a для всех a  L.

п.1.2. Векторное пространство Rn

Элементами (точками, векторами) вещественного векторного пространства Rn являются вектора – столбцы, состоящие из n вещественных чисел

;

операции сложения и умножения на число определены следующим образом:

,

Нулевой вектор имеет все координаты, равные 0.

п.1.3. Линейная зависимость

Определение. Векторы  называются линейно независимыми, если из того, что

,                      (1)

следует, что все .

Векторы  называются линейно зависимыми, если существует набор , где хотя бы одно  отлично от 0, удовлетворяющий условию (1).

п.1.4. Линейное подпространство

Определение. Линейным подпространством линейного пространства L называется подмножество K векторов пространства L, замкнутое относительно операций сложения и умножения на число, то есть из того, что векторы , следует, что a + b и a принадлежат K.

Определение. Множество всех линейных комбинаций векторов    называется пространством, порожденным векторами .

Если линейное подпространство K векторного пространства L не совпадает с ним, то его часто называют гиперплоскостью.

п.1.5. Базис. Размерность.

Определение. Набор векторов  называется базисом пространства L, если выполняются два условия:

- векторы  линейно независимы,

- пространство, порожденное векторами , совпадает с L.

Пример. Набор векторов , у которых все координаты, кроме i-й, равны 0, а i-я координата равна 1, является базисом в пространстве Rn.

Для записи таких векторов удобно использовать символ Кронекера

(2)

Тогда векторы из предыдущего примера моно записать как

.

Предложение. Все базисы векторного пространства L содержат одно и то же число векторов, которое называется размерностью dim(L) векторного пространства L.

### Пример. Размерность Rn равна dim(Rn)=n.

Предложение. Любой вектор a линейного пространства можно единственным способом разложить по базису, то есть представить в виде линейной комбинации базисных векторов:  .

п.1.6. Линейные операторы.

Определение. Линейным оператором называется отображение векторного пространства L в векторное пространство M, A: LM, которое инвариантно относительно операций сложения векторов и умножения вектора на число:

- A(a + b) = A(a) + A(b) для всех a, b  L,

- A(a) = A(a) для всех   R, a  L.

Образом оператора A: LM называется множество Im(A), состоящее из всех векторов A(x), xL. Im(A) является линейным подпространством пространства M.

Ядром оператора A: LM называется множество Ker(A), состоящее из всех векторов xL, таких, что A(x)=0. Ker(A) является линейным подпространством пространства L.

п.1.7. Матрицы

Линейный оператор полностью определяется своими значениями на базисных векторах. В самом деле, любой вектор x, принадлежащий n-мерному векторному пространству L, можно разложить по базисным векторам :  . Тогда, используя определение линейного оператора, получаем: .

Каждый из n векторов , также можно разложить по базису  (в m-мерном пространстве M): .

Таким образом, линейному оператору A и выбранным базисам ,  в пространствах L, M соответствует таблица  чисел

(3)

Определение.  матрицей называется прямоугольная таблица чисел (3), где первый индекс означает номер строки, а второй – номер столбца.

Очевидно, верно и обратное: каждой  матрице соответствует линейный оператор, отображающий n-мерное векторное пространство в m-мерное векторное пространство (предполагается, что базисы в обоих пространствах фиксированы).

Матрица  называется вектором – столбцом; матрица  - вектором – строкой;  матрица называется скалярной матрицей. В дальнейшем, если не оговорено противное, везде будет рассматриваться вектор как вектор – столбец.

Квадратная матрица, в которой все элементы, не лежащие на главной диагонали, равны 0, называется диагональной:

Диагональная матрица , у которой все диагональные элементы равны 1, называется единичной (индекс n здесь обозначает размерность матрицы и может быть опущен).

Нулевой матрицей называется матрица, состоящая из одних нулей.

п.1.8. Операции с матрицами

Определение операций с матрицами (сложение, умножение и т.п.) следует из определения операций с линейными операторами.

Определение. Две матрицы A и B равны, если совпадают их размерности и равны их соответствующие элементы.

### Определение. Суммой двух матриц  и  размерностей  называется матрица  размерности  с элементами , то есть при сложении матриц складываются соответствующие элементы.

Определение. Произведением  матрицы  на число  называется матрица  размерности  с элементами , то есть при умножении матрицы на число все элементы матрицы умножаются на это число.

Предложение. Операции сложения матриц удовлетворяют следующим свойствам:

#### A + B = B + A

(A + B) + C = A + (B + C)                                                  (4)

(A + B) = A + B

A + 0 = A

Определение. Транспонированной матрицей называется матрица, у которой строки и столбцы поменялись местами, а именно для  матрицы  транспонированной является  матрица , где . Например,

,

Предложение. Свойства операции транспонирования матриц:

,

Определение. Пусть мы имеем матрицы A размерности  и B размерности , то есть число столбцов у матрицы A равно числу строк у матрицы B. Произведением двух матриц A, B называется  матрица C=AB, элементы которой определяются следующим образом:

,             ,

Примеры.

Перемножим эти же матрицы в обратном порядке.

Этот пример является иллюстрацией того, что операция произведения матриц, вообще говоря, некоммутативна: . Более того,  может быть определено, а  - не определено вовсе.

Определение. Скалярным произведением двух векторов a, b размерности n называется число, равное .

Пример.

Замечание 1. Элемент с координатами  в произведении матриц AB равен скалярному произведению i–го вектора – строки матрицы A на j-й вектор – столбец матрицы B.

Замечание 2. Важным частным случаем произведения матриц является произведение квадратной  матрицы A на вектор b.

Например,

Как видно из примера, вектор  является линейной комбинацией столбцов матрицы A с коэффициентами .

Аналогично при умножении матрицы A на вектор – строку (слева)  мы получаем вектор – строку, являющийся линейной комбинацией строк матрицы A с коэффициентами .

Предложение. Свойства операции умножения матриц:

AI = A,  IA = A  (I – единичная матрица подходящей размерности),

A (B + C) = AB + AC,

(A + B) C = AC + BC,

A (BC)=(AB) C,

(AB)/=B/A/,  (ABC)/=C/B/A/,

A0 = 0

Лекция -3-4.  ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ГРАФИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ.

Определение 1. Множество называется выпуклым, если вместе с любыми двумя точками оно содержит и их произвольную выпуклую линейную комбинацию, то есть точки , где  ().

Пересечение любого числа выпуклых множеств является выпуклым множеством.

Определение 2. Точка М выпуклого множества называется угловой, если она не может быть представлена в виде выпуклой линейной комбинации каких-нибудь двух других различных точек данного множества.

Определение 3. Непустое множество планов основной задачи линейного программирования (ЗЛП) называется многогранником решений, а всякая угловая точка многогранника решений – вершиной.

Теорема 1. Множество планов основной ЗЛП является выпуклым.

Теорема 2. Если основная ЗЛП имеет оптимальный план, то максимальное значение целевая функция задачи принимает в одной из вершин многогранника решений. Если максимальное значение целевая функция задачи принимает более чем в одной вершине, то она принимает его во всякой точке, являющейся линейной комбинацией этих вершин.

Пусть дана задача:

max

Дадим геометрическую интерпретацию этой задачи. Каждое из ограничений системы задает на плоскости  некоторую полуплоскость. Полуплоскость есть выпуклое множество. Пересечение любого числа выпуклых множеств является выпуклым множеством. Следовательно, область допустимых решений задачи есть выпуклое множество.

Геометрическая интерпретация целевой функции:

Выберем произвольное значение целевой функции . Получим . Это уравнение прямой линии. В точках прямой целевая функция сохраняет постоянное значение . Считая в равенстве  величину  параметром получим уравнение семейства параллельных прямых, называемых линиями уровня целевой функции (линиями постоянного значения).

Определение. Градиентом функции называется вектор , показывающий направление наискорейшего возрастания функции.

Антиградиент функции . Он указывает направление наискорейшего убывания функции.

Вектор  перпендикулярен к прямым  семейства .

Алгоритм графического решения ЗЛП.

- Построить прямые, уравнения которых получаются путем замены в ограничениях системы знаков неравенств на знаки точных равенств.

- Найти полуплоскости, определяемые каждым из ограничений задачи.

- Определить многоугольник решений.

- Построить произвольную линию уровня , проходящую через многоугольник решений (линия перпендикулярна вектору ).

- Переместить линию уровня (прямую ) в направлении вектора  до крайних точек многоугольника решений, в результате чего найти точку (точки), в которой целевая функция достигает max (либо устанавливается неограниченность сверху функции). Для нахождения min прямую нужно переместить в антиградиентном направлении до крайних точек многоугольника решений.

- Определить координаты точки максимума (минимума) функции и вычислить значение целевой функции в этой точке.

Примеры области допустимых решения.

| область допустимых решений (ОДР) – пятиугольник | ОДР – пустое множество |
| --- | --- |

| ОДР – неограниченная выпуклая область | # ОДР – единственная точка |
| --- | --- |

| # ОДР - прямая | ОДР - отрезок |
| --- | --- |

## Варианты решений ЗЛП

| целевая функция неограниченна, т.к. линия уровня не может занять разрешающее положение | оптимальный план единственный, линия уровня и ОДР в разрешающем положении имеют одну общую точку |
| --- | --- |
| оптимальных планов бесконечное множество: в разрешающем положении линия уровня проходит через сторону области допустимых решений. | ОДР – единственная точка, где целевая функция достигает и max и min одновременно |

Задача не имеет решений

п.2.1. Задача с двумя переменными.

Задача. Найти максимум и минимум заданной функции .

Область допустимых решений определена ограничениями:

Решение. Сначала определим многоугольник решений. Для этого в неравенствах системы ограничений и условиях неотрицательности переменных знаки неравенств заменим на знаки точных равенств и построим прямые:

Эти прямые изображены на рис.2.1.

Рис.2.1.

Каждая из построенных прямых делит плоскость на две полуплоскости. Координаты точек одной полуплоскости удовлетворяют исходному неравенству, а другой – нет. Чтобы определить искомую полуплоскость, нужно взять какую-нибудь точку, принадлежащую одной из полуплоскостей, и проверить, удовлетворяют ли ее координаты данному неравенству. Если координаты взятой точки удовлетворяют данному неравенству, то искомой является та полуплоскость, которой принадлежит эта точка, в противном случае – другая полуплоскость.

Определим, например, полуплоскость, определяемую неравенством . Для этого возьмем какую-нибудь точку, принадлежащую одной из двух полученных полуплоскостей, например точку с координатами (2;3). Координаты этой точки удовлетворяют неравенству ; значит, полуплоскость, которой принадлежит точка с координатами (2;3), определяется неравенством .

Полуплоскость, определяемая каждым ограничением, показана стрелкой на рис.2.2.

Пересечение этих полуплоскостей определяет область допустимых решений данной задачи, то есть многоугольник ABCD. Координаты любой точки, принадлежащей этому многоугольнику, удовлетворяют данной системе неравенств и условию неотрицательности переменных.

Рис.2.2.

Для определения точек, принадлежащих многоугольнику решений ABCD, в которых целевая функция принимает наибольшее и наименьшее значение, необходимо построить вектор, составленный из коэффициентов целевой функции  и прямую  (рис.2.3), перпендикулярную этому вектору.

Наибольшее значение целевой функции достигается в точке многоугольника, которая наиболее удалена от этой прямой, а наименьшее – в самой близкой к этой прямой точке.

Тогда точкой максимума целевой функции является точка B, а минимума – точка D.

Рис.2.3.

Координаты точки B определяются из решения системы уравнений прямых  и .

В точке B (2,4;6) .

Координаты точки D определяются из решения системы уравнений прямых  и .

В точке D (1;0) .

п.2.2. Задача с n переменными.

Графическим методом можно решать задачи линейного программирования с n>2 переменными, если в ее канонической записи число неизвестных n и число линейно независимых уравнений m связаны соотношением n-m2.

Задача: Найти максимум и минимум заданной функции .

Область допустимых решений определена ограничениями:

Решение: В данной задаче n=5, m=3. Так как , задачу можно решить графически.

Решим систему ограничительных уравнений относительно любых трех неизвестных. В данном случае проще всего решить систему относительно х3, х4 и х5:

Подставив выражения для х3, х4 и х5 в целевую функцию, получим:

Задача линейного программирования принимает вид:

max (min) .

В неравенствах системы ограничений и условиях неотрицательности переменных заменим знаки неравенств на знаки точных равенств и построим прямые:

Эти прямые изображены на рис.2.4.

Рис.2.4.

Полуплоскость, определяемая каждым ограничением, показана стрелкой на рис.2.5.

Пересечение этих полуплоскостей определяет область допустимых решений задачи, то есть многоугольник ABCD. Координаты любой точки, принадлежащей этому многоугольнику, удовлетворяют данной системе неравенств и условию неотрицательности переменных.

Рис.2.5.

Для определения точек, принадлежащих многоугольнику решений ABCD, в которых целевая функция принимает наибольшее и наименьшее значение, необходимо построить вектор, составленный из коэффициентов целевой функции  и прямую, перпендикулярную вектору  (рис.2.6):

Максимального значения целевая функция достигает в точке A, а минимального – в точке B.

Рис.2.6.

Координаты точки A определяются из решения системы уравнений прямых  и .

В точке A (0;4) .

Координаты точки B определяются из решения системы уравнений прямых  и .

В точке B (6;8) .

Подставив координаты точек A и B в выражения для х3, х4 и х5, найдем остальные координаты экстремальных точек.

Лекция 5-6.           СИМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД (МЕТОД  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО УЛУЧШЕНИЯ ПЛАНА).

Симплексный метод предполагает:

- умение находить начальный опорный план;

- наличие признака оптимальности опорного плана;

- умение переходить к нехудшему опорному плану.

Построение начального опорного плана.

Пусть система ограничений ЗЛП имеет вид

,      ()

Сведем задачу к каноническому виду. Для этого добавим к левым частям неравенств дополнительные переменные  ().

Получим систему

которая имеет предпочтительный вид, то есть каждое ограничение ЗЛП в каноническом виде содержит переменную, входящую в левую часть с коэффициентом, равным 1, а во всех остальных ограничениях эта переменная содержится с коэффициентом, равным 0.

Начальный опорный план имеет вид

В целевую функцию дополнительные переменные вводятся с коэффициентами, равными нулю:  ().

Симплексная таблица.

На первом этапе происходит заполнение симплексной таблицы.

| БП | Сб | A0 | A1 | A2 | … |  |  |  |  | … |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | / | / |  | / | / |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  | … |  |  | 1 | 0 | … | 0 |
|  | 0 |  |  |  | … |  |  | 0 | 1 | … | 0 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
|  | 0 |  |  |  | … |  |  | 0 | 0 | … | 1 |
|  | F | 0 |  |  | … |  |  | 0 | 0 | … | 0 |

Обозначения в симплексной таблице:

БП – столбец базисных переменных (на первом этапе переменные, имеющие предпочтительный вид);

Сб – столбец коэффициентов при базисных переменных;

– столбец свободных членов:

- столбец коэффициентов при переменной  из системы ограничений.

Последнюю -ю строку называют индексной строкой (или строкой целевой функции).

Число  – значение целевой функции для начального опорного плана .

Числа  называют оценками свободных переменных.

Признак оптимальности решения ЗЛП:

а) Пусть исходная задача решается на максимум. Если для некоторого исходного плана все оценки  () неотрицательны, то такой план оптимален.

б) Пусть исходная задача решается на минимум. Если для некоторого исходного плана все оценки  () неположительны, то такой план оптимален.

Алгоритм симплекс метода:

- В последней индексной строке находят наибольший по абсолютной величине элемент из отрицательных чисел, то есть , где оценка . Столбец, соответствующий этому элементу, называется разрешающим (в случае задачи на min разрешающий столбец нужно выбирать по правилу

().

- Вычисляют отношение свободных членов к положительным элементам разрешающего столбца (симплекс – отношение). Находят наименьшее из этих симплекс – отношений, оно соответствует разрешающей строке.

- На пересечении разрешающей строки и разрешающего столбца находится разрешающий элемент.

Замечание. Если имеется несколько одинаковых по величине симплекс – отношений, то выбирают любое из них.

- Пусть  - разрешающий элемент,  - разрешающая строка,  - разрешающий столбец.

Элементы строки  новой таблицы равны отношениям соответствующих элементов разрешающей строки старой таблицы и разрешающего элемента, то есть

,   ()

где н.э. – новый элемент;

с.э. – старый элемент, то есть элемент предыдущей таблицы

- это значение элемента столбца  на - строке.

- Элементы разрешающего столбца  новой таблицы равны нулю, за исключением .

- Чтобы найти любой другой элемент новой симплексной таблицы, нужно воспользоваться правилом «прямоугольника», вытекающим из формул

|  | или |
| --- | --- |

то есть чтобы получить элемент  новой симплексной таблицы нужно из произведения угловых элементов главной диагонали вычесть произведение угловых элементов побочной диагонали (то есть правило вычисления определителя 2-го порядка) и полученное число разделить на разрешающий элемент.

- Все элементы индексной строки можно вычислить по этим правилам.

Симплексные таблицы.

Задача 1: Для кондитерской фабрики требуется рассчитать оптимальный план выпуска карамели. Весь ассортимент карамели разделен на три однородные группы, условно обозначенные К1, К2 и К3. Для производства карамели требуется сахарный песок, патока, фруктовое пюре. Запасы этих видов сырья равны соответственно 700, 300 и 150 т. Другие виды сырья, входящие в готовый продукт в небольших количествах, не учитываются. В качестве критерия оптимальности плана принять максимум прибыли. Уровень прибыли на единицу каждого вида выпускаемой карамели (в ден.ед. за 1 т): для К1 – 1000, К2 – 1100, К3 – 1200. Нормы расхода сырья на производство единицы каждого вида карамели представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

| Сырье | Расход сырья на 1 т карамели |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | К1 | К2 | К3 |
| Сахарный песок | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Патока | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| Фруктовое пюре | 0 | 0,2 | 0,3 |

Требуется:

- построить математическую модель задачи;

- найти план, максимизирующий прибыль.

Решение: В данной задаче необходимо спланировать объем производства карамели трех видов таким образом, чтобы максимизировать прибыль. Поэтому обозначим через переменную х1 объем производства карамели К1, через х2 – объем производства карамели К2, а через х3 – объем производства карамели К3.

Суммарная прибыль от производства карамели трех видов К1, К2 и К3 равна . Целью фабрики является определение среди всех допустимых значений х1, х2 и х3 таких, которые максимизируют суммарную прибыль, то есть целевую функцию F.

Теперь определим ограничения, которые налагаются на х1, х2 и х3. Объем производства продукции не может быть отрицательным, следовательно: , , .

Расход сырья для производства карамели трех видов не может превосходить максимально возможный запас данного сырья, следовательно:

Таким образом, математическая модель данной задачи имеет следующий вид:

максимизировать

при следующих ограничениях:

Приведем задачу к каноническому виду, введя дополнительные переменные х4, х5 и х6.

max

или

где , , , , , ,

Заносим условие задачи в первую симплексную таблицу (табл.3.2).

Таблица 3.2.

| БП | Сб | Ао | 1000 | 1100 | 12000 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 700 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1 | 0 | 0 |
|  | 0 | 300 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0 | 1 | 0 |
|  | 0 | 150 | 0 | 0,2 | 0,3 | 0 | 0 | 1 |
|  | F | 0 | -1000 | -1100 | -1200 | 0 | 0 | 0 |

В столбец БП вносятся базисные переменные; в столбец Сб – коэффициенты целевой функции, стоящие при базисных переменных; в столбец Ао – свободные члены системы ограничений. Сверху над рабочей частью таблицы заносятся переменные и коэффициенты целевой функции ().

В индексной строке (или строке оценок) расположены значение целевой функции для начального опорного плана х0, то есть  и оценки индексной строки .

Рассчитаем значение индексной строки.

Начальный опорный план имеет вид:

Исходный план не является оптимальным, так как среди оценок имеются отрицательные.

, ,

Исходный опорный план можно улучшить. Среди отрицательных оценок находят максимальную по абсолютной величине.

Столбец, содержащий максимальную оценку среди отрицательных по абсолютному значению, называется разрешающим столбцом.

Вектор , соответствующий разрешающему столбцу, следует ввести в базис. Для определения вектора, выводимого из базиса, находят минимальное из отношений элементов столбца А0 на соответствующие положительные элементы вектора (АJ>0).

Из базиса следует вывести вектор . Строка, соответствующая минимальному симплексному отношению, называется разрешающей. Элемент, стоящий на пересечении направляющей строки и направляющего столбца, называется разрешающим ().

Переход к следующей симплексной таблице осуществляется с помощью следующих преобразований:

- компоненты направляющей строки делим на разрешающий элемент;

- компоненты направляющего столбца зануляем, а разрешающий элемент принимает значение «1»;

- все остальные элементы вычисляем по «правилу прямоугольника».

Заполняем вторую симплексную таблицу (табл.3.3).

Таблица 3.3.

| БП | Сб | Ао | 1000 | 1100 | 12000 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 350 | 0,7 | 7/30 | 0 | 1 | 0 | -7/3 |
|  | 0 | 200 | 0,3 | 1/6 | 0 | 0 | 1 | -2/3 |
|  | 1200 | 500 | 0 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 10/3 |
|  | F | 600000 | -1000 | -300 | 0 | 0 | 0 | 4000 |

По «правилу прямоугольника» вычисляем:

1) значения элементов столбца :

первый элемент: ;

второй элемент:

2) значения элементов столбца :

,   ,

3) значения элементов столбца :

,

4) значения элементов столбца :

,   ,

5) значения элементов столбца :

,

6) значения элементов столбца :

,

Рассчитаем значение индексной строки.

Второй опорный план (определяется по столбцу А0)

также не является оптимальным, так как среди оценок имеются отрицательные , .

Переход к следующему опорному плану осуществляем, вводя в базис вектор  () и выводя вектор  ().

Заполняем третью симплексную таблицу (табл.3.4).

Таблица 3.4.

| БП | Сб | Ао | 1000 | 1100 | 12000 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1000 | 500 | 1 | 3 | 0 | 10/7 | 0 | -10/3 |
|  | 0 | 50 | 0 | 1/15 | 0 | -3/7 | 1 | 1/3 |
|  | 1200 | 500 | 0 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 10/3 |
|  | F | 1100000 | 0 | 2700 | 0 | 1428,6 | 0 | 666,7 |

Третий опорный план  оптимален, так как все оценки положительны.

Кондитерской фабрике нужно производить карамель вида К1 в размере 500 т и вида К3 – 500 т. Карамель вида К2 кондитерской фабрике производить не выгодно. При этом плане выпуска фабрика получит наибольшую прибыль в сумме 1100000 ден.ед.

На выпуск 500 т. карамели вида К1 расходуется 0,7*500=350 т сахарной пудры, 0,3*500=150 т патоки. Фруктовое пюре для производстве карамели вида К1 не используется.

На выпуск 500 т. карамели вида К3 расходуется 0,7*500=350 т сахарной пудры, 0,2*500=100 т патоки и 0,3*500=150 т фруктового пюре.

Дополнительные переменные в оптимальном плане показывают объем неиспользуемого сырья: патоки остается 50 т, сахарный песок и фруктовое пюре используются полностью.

Лекция7. Метод искусственного базиса (М – метод).

Задача 2: Найти минимум функции  при условиях

Решение: Изменим во втором неравенстве знак свободного члена на положительный. Тогда система ограничений примет вид:

В данной задаче требуется найти минимум целевой функции, а система ограничений содержит четыре неравенства. Следовательно, чтобы записать ее в форме основной задачи нужно вместо нахождения минимума функции  найти максимум функции  и перейти от ограничений – неравенств к ограничениям – равенствам. Так как число неравенств, входящих в систему ограничений задачи, равно четырем, то этот переход может быть осуществлен введением четырех дополнительных неотрицательных переменных. При этом к левым частям каждого из неравенств вида «» соответствующая дополнительная переменная прибавляется, а из левых частей каждого из неравенств вида «» вычитается. В результате ограничения принимают вид уравнений:

Следовательно, исходная задача может быть записана в форме основной задачи линейного программирования таким образом: найти максимум функции  при условиях

В системе уравнений последней задачи рассмотрим векторы из коэффициентов при неизвестных:

Среди векторов  только два единичных ( и ). Поэтому в левую часть второго и третьего уравнений системы ограничений задачи добавим дополнительные неотрицательные переменные соответственно x1 и x2 и рассмотрим расширенную задачу, состоящую в максимизации функции

при условиях

где  - основные переменные;

- дополнительные переменные;

- искусственные переменные.

Расширенная задача имеет опорный план x=(0;0;20;0;0;8), определяемый системой четырех единичных векторов: , , , .

Таблица 3.5.

| № строки | БП | Сб | Ао | 1000 | 1100 | 12000 | 0 | 0 | 0 | -M | -M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 0 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  | -M | 3 | 1 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 |  | -M | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 |  | 0 | 8 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 |  | F | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |  |  | -12М | -4М | 2М | 0 | М | М | 0 | 0 | 0 |

Составляем таблицу I итерации (табл.3.5), содержащую 6 строк. Для заполнения 5-ой и 6-ой строк находим  и  ():

Значения  и  состоят из двух слагаемых, одно из которых содержит M, а другое – нет. Число, стоящее при M записывается в 6-ой строке, а слагаемое, которое не содержит M – в 5-ой строке.

В 6-ой строке табл.3.5 в столбцах векторов  () имеется одно отрицательное число (-4). Наличие этого числа говорит о том, что данный опорный план расширенной задачи не оптимален. Переходим к новому опорному плану расширенной задачи. В базис вводим вектор  (это разрешающий столбец). Чтобы определить вектор, исключаемый из базиса, находим

Следовательно, искусственный вектор  исключаем из базиса. Столбец соответствующий  для дальнейших симплексных таблиц вычеркивается.

Составляем таблицу II итерации (табл.3.6). Она содержит 6 строк.

Таблица 3.6.

| № строки | БП | Сб | Ао | 1000 | 1100 | 12000 | 0 | 0 | 0 | -M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 0 | 14 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  | -1 | 3 | 1 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  | -M | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | -1 | 0 | 1 |
| 4 |  | 0 | 14 | 0 | -4 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 |
| 5 |  | F | -3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |  |  | 0 | 0 | -10M | 0 | -3M | M | 0 | 0 |

Как видно из табл.3.6, для исходной задачи опорным планом является план x=(3;0;14;0;0;14). Проверим его на оптимальность. Для этого рассмотрим элементы 6-ой строки. В этой строке имеется два отрицательных числа (-10 и –3). В базис вводим вектор  и исключаем из базиса вектор , так как

Столбец, соответствующий  для дальнейших симплексных таблиц вычеркивается.

Составляем таблицу III итерации (табл.3.7). Она содержит только 5 строк, так как все искусственные вектора из базиса исключены.

Таблица 3.7.

| № строки | БП | Сб | Ао | 1000 | 1100 | 12000 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | -2/5 | 4/5 | 0 |
| 2 |  | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -1/10 | -3/10 | 0 |
| 3 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3/10 | -1/10 | 0 |
| 4 |  | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4/5 | -2/5 | 1 |
| 5 |  | F | -3 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 1/5 | 0 |

В 5-ой строке табл.3.7 среди чисел  нет отрицательных. Это означает, что найденный новый опорный план x=(3;0;14;0;0;14) является оптимальным и минимальное значение целевой функции , так как .

Лекция8-10. ДВОЙСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ В ЛИНЕЙНОМ ПРОГРАММИРОВАНИИ.

Понятие двойственности рассмотрим на примере задачи оптимального использования сырья. Пусть на предприятии решили рационально использовать отходы основного производства. В плановом периоде появились отходы сырья m видов в объемах  единиц (). Из этих отходов, учитывая специализацию предприятия, можно наладить выпуск n видов неосновной продукции. Обозначим через  норму расхода сырья i-го вида на единицу j-й () продукции,  - цена реализации единицы j-й продукции (реализация обеспечена). Неизвестные величины задачи:  - объемы выпуска j-й продукции, обеспечивающие предприятию максимум выручки.

Математическая модель задачи:

(4.1)

(4.2)

()                                                          (4.3)

Предположим далее, что с самого начала при изучении вопроса об использовании отходов основного производства на предприятии появилась возможность реализации их некоторой организации. Необходимо установить прикидочные оценки (цены) на эти отходы. Обозначим их . Оценки должны быть установлены исходя из следующих требований, отражающих несовпадающие интересы предприятия и организации:

- общую стоимость отходов сырья покупающая организация стремиться минимизировать;

- предприятие согласно уступить отходы только по таким ценам, при которых оно получит за них выручку, не меньшую той, что могло бы получить, организовав собственное производство. Эти требования формализуются в виде следующей ЗЛП.

Требование 1 покупающей организации – минимизация покупки:

(4.4)

Требование 2 предприятия, реализующего отходы сырья, можно сформулировать в виде системы ограничений. Предприятие откажется от выпуска каждой единицы продукции первого вида, если

где левая часть означает выручку за сырье, идущее на единицу продукции первого вида; правая – ее цену.

Аналогичные рассуждения легко провести в отношении выпуска продукции каждого вида. Поэтому требование предприятия, реализующего отходы сырья, можно формализовать в виде следующей системы ограничений:

(4.5)

По смыслу задачи оценки должны быть неотрицательными:

(4.6)

Переменные  () называются двойственными оценками или объективно обусловленными оценками.

Задачи (4.1) – (4.3) и (4.4) – (4.6) называются парой взаимно двойственных ЗЛП. Так как задачи (4.1) – (4.3) и (4.4) – (4.6) записаны в симметричной форме, их принято называть парой симметричных двойственных задач.

Пара взаимно двойственных симметричных задач в виде конечных сумм имеет вид:

| прямая задача (4.7) ) (4.8) () (4.9) | двойственная задача (4.10) () (4.11) () (4.12) |
| --- | --- |

или в матричной форме:

Сопоставляя модели (4.1) – (4.3) и (4.4) – (4.6) пары двойственных задач, можно установить следующие взаимосвязи.

- Если прямая задача решается на максимум, то двойственная – на минимум, и наоборот.

- Коэффициенты  целевой функции прямой задачи являются свободными членами ограничений двойственной задачи.

- Свободные члены  ограничений прямой задачи являются коэффициентами целевой функции двойственной задачи.

- Матрицы ограничений прямой и двойственной задач являются транспонированными друг к другу.

- В задаче максимизации ограничения – неравенства имеют смысл , а в задаче минимизации – смысл .

- Число ограничений прямой задачи равно числу переменных двойственной, а число ограничений двойственной – числу переменных прямой.

- Все переменные в обеих задачах неотрицательны.

Двойственная задача со смешанными ограничениями составляется с соблюдением следующих дополнительных правил.

- Если на переменную  прямой задачи наложено условие неотрицательности, то соответствующее ограничение двойственной задачи записывается как ограничение – неравенство, и наоборот.

- Если на переменную  прямой задачи не наложено условие неотрицательности, то соответствующее ограничение двойственной задачи записывается как ограничение – равенство.

- Если какое-либо ограничение прямой задачи записано как равенство, то на соответствующую переменную двойственной задачи условие неотрицательности не налагается.

| прямая задача () () (; ) - любого знака () | двойственная задача () () (; ) - любого знака () |
| --- | --- |

Теорема 1. Для любых допустимых планов  и  прямой и двойственной ЗЛП справедливо неравенство , то есть

Теорема 2 (критерий оптимальности Канторовича). Если для некоторых допустимых планов x* и y* пары двойственных задач выполняется равенство z(x*)=(y*), то x* и y* являются оптимальными планами соответствующих задач.

Теорема 3 (малая теорема двойственности). Для существования оптимального плана любой из пары двойственных задач необходимо и достаточно существование допустимого плана для каждой из них.

Теорема 4. Если одна из двойственных задач имеет оптимальное решение, то и другая имеет оптимальное решение, причем экстремальные значения целевых функций равны: z(x*)=(y*). Если одна из двойственных задач неразрешима вследствие неограниченности целевой функции на множестве допустимых решений, то система ограничений другой задачи противоречива.

Между переменными двойственных задач можно установить соответствие, сопоставляя свободным переменным одной задачи базисные переменные другой, и наоборот:

Экономическое содержание первой теоремы двойственности состоит в следующем: если задача определения оптимального плана, максимизирующего выпуск продукции, разрешима, то разрешима и задача определения оценок ресурсов. Причем цена продукции, полученной при реализации оптимального плана, совпадает с суммарной оценкой ресурсов. Совпадение значений целевых функций для соответствующих планов пары двойственных задач достаточно для того. чтобы эти платы были оптимальными. Это значит, что план производства и вектор оценок ресурсов являются оптимальными тогда и только тогда, когда цена произведенной продукции и суммарная оценка ресурсов совпадают. Оценки выступают как инструмент балансирования затрат и результатов. Двойственные оценки обладают тем свойством, что они гарантируют рентабельность оптимального плана, то есть равенство общей оценки продукции и ресурсов, и обуславливают убыточность всякого другого плана, отличного от оптимального. Двойственные оценки позволяют сопоставить и сбалансировать затраты и результаты системы.

Теорема 5 (о дополняющей нежесткости). Для того, чтобы планы x* и y* пары двойственных задач были оптимальными, необходимо и достаточно выполнение условий:

(),                                         (4.13)

()                                          (4.14)

Условия (4.13), (4.14) называются условиями дополняющей нежесткости. Из них следует: если какое-либо ограничение одной из задач ее оптимальным планом обращается в строгое неравенство, то соответствующая компонента оптимального плана двойственной задачи должна равняться нулю; если же какая-либо компонента оптимального плана одной из задач положительна, то соответствующее ограничение в двойственной задаче ее оптимальным планом должно обращаться в строгое равенство.

Двойственные оценки могут служить мерой дефицитности ресурсов. Дефицитный ресурс (полностью используемый по оптимальному плану производства) имеет положительную оценку, а ресурс избыточный (используемый не полностью) имеет нулевую оценку.

# Понятие о двойственности.

# Рассмотрим двойственные задачи по отношению к некоторым задачам.

Пример 1:

Для построения двойственной задачи необходимо пользоваться следующими правилами:

- если прямая задача решается на максимум, то двойственная – на минимум, и наоборот;

- в задаче максимизации ограничения – неравенства имеют смысл , а в задаче минимизации – смысл ;

- каждому ограничению прямой задачи соответствует переменная двойственной задачи, и наоборот, каждому ограничению двойственной задачи соответствует переменная прямой задачи;

- матрица систему ограничений двойственной задачи получается из матрицы системы ограничений прямой (исходной) задачи путем транспонирования;

- свободные члены системы ограничений прямой задачи являются коэффициентами при соответствующих переменных целевой функции двойственной задачи, и наоборот;

- если на переменную прямой задачи наложено условие неотрицательности, то соответствующее ограничение двойственной задачи записывается как ограничение – неравенство, если же нет, то как ограничение – равенство;

- если какое-либо ограничение прямой задачи записано как равенство, то на соответствующую переменную двойственной задачи условие неотрицательности не налагается.

В соответствие с п.2 ограничения типа  умножением на –1 сведем к ограничениям типа . Прямая (исходная) задача примет следующий вид:

Для этой задачи:

В результате применения указанных правил (1) – (7) получаем следующую модель двойственной задачи:

Пример 2:

Для этой задачи:

Двойственная задача:

Здесь  принимает любое значение, так как второе условие прямой задачи не является неравенством.

# Использование графического метода при решении

# двойственных задач.

# Рассмотрим решение двойственной пары задач (когда в каждой из них имеется по две переменные) с использованием графического метода.

# Пример 3: Найти наибольшее значение функции  при следующих ограничениях:

Решение: В условии приведена модель прямой задачи. Двойственная по отношению к ней задача выглядит следующим образом:

Геометрическое представление исходной задачи следующее:

Областью допустимых решений прямой задачи служит четырехугольник ABCD со следующими вершинами: A(0;0), B(0;1), C(;), D(3;0). Вектор  указывает, что максимум целевой функции достигается в точке C(;), то есть оптимальным решением прямой задачи является .

Геометрическое представление двойственной задачи по отношению к прямой задаче следующее:

Областью допустимых решений двойственной задачи служит неограниченная область, находящаяся в первой четверти. Вектор  указывает, что минимум целевой функции  достигается в точке H(;), то есть оптимальным решением двойственной задачи является .

Лекция11-13. ТРАНСПОРТНАЯ ЗАДАЧА.

### Постановка транспортной задачи по критерию оптимальности.

В m пунктах отправления  сосредоточен однородный груз в количествах  единиц. Имеющийся груз необходимо доставить потребителям , спрос которых выражается величинами  единиц. Известна стоимость  перевозки единицы груза из i-го пункта отправления () в j-ый пункт назначения ().

Требуется составить план перевозок, который полностью удовлетворяет спрос потребителей в грузе, и при этом суммарные транспортные издержки минимизируются.

Для построения экономико-математической модели транспортной задачи рассмотрим матрицу

,

где  - количество единиц груза, которое необходимо доставить из i-го пункта отправления в j-ый пункт назначения (, ); .

Матрица  называется матрицей перевозок.

Удельные транспортные издержки (расходы) запишем в форме матрицы

- матрица тарифов.

Для наглядности условия транспортную задачу можно представить таблицей, которая называется распределительной.

Распределительную таблицу иногда называют табличной или матричной моделью транспортной задачи.

| # Поставщик | # Потребители |  |  |  |  |  | Запас груза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | … |  | … |  |  |
|  |  |  | … |  | … |  |  |
|  |  |  | … |  | … |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| Потребности |  |  | … |  | … |  |  |

Цель транспортной задачи – минимизировать общие затраты на реализацию плана перевозок, которые можно представить целевой функцией:

Система ограничений по запасам:  ()

Система ограничений по потребностям:  ()

Условия неотрицательности:  (,)

План перевозок  называется допустимым, если он удовлетворяет ограничениям по запасам, по потребностям и условия неотрицательности.

Теорема 1 (о существовании допустимого плана). Для того, чтобы транспортная задача имела допустимые планы, необходимо и достаточно выполнение равенства

Определение 1. Модель транспортной задачи называется закрытой, если суммарный объем груза, имеющегося у поставщиков равен суммарному спросу потребителей, то есть выполняется равенство .

Модель транспортной задачи называется открытой, если выполняется одно из условий:

или

Теорема 2. Если план  транспортной задачи является оптимальным, то ему соответствует система из  чисел  и , удовлетворяющих условиям  для  и  для  (,).

Числа  и  называются потенциалами i-го поставщика и j-го потребителя.

Для оптимального плана транспортной задачи необходимо выполнение условий:

1) каждой занятой клетке в распределительной таблице соответствует сумма потенциалов, равная тарифу этой клетки, то есть

2) каждой свободной клетке соответствует сумма потенциалов, не превышающая тарифа этой клетки, то есть

### Особенности транспортной задачи:

1. Распределению подлежат однородные ресурсы

2. Условия задачи описываются только уравнениями.

3. Все переменные выражаются в одинаковых единицах измерения.

4. Во всех уравнениях коэффициенты при неизвестных равны единице.

5. Каждая неизвестная встречается только в двух уравнениях системы ограничений.

Правила составления контура перераспределения ресурсов:

1. Контур представляет замкнутый многоугольник с вершинами в загруженных клетках, за исключением клетки с вершиной максимальной неоптимальности «+» и звеньями, лежащими вдоль строк и столбцов матрицы.

2. Ломаная линия должна быть связанной в том смысле, что из любой ее вершины можно попасть в любую другую вершину по звеньям ломанной цепи (по строке или по столбцу).

3. В каждой вершине контура встречаются только два звена, одно из них располагается по строке, а другое – по столбцу.

4. Число вершин контура четное, все они в процессе перераспределения делятся на загружаемые и разгружаемые.

5. В каждой строке (столбце) имеются две вершины: одна – загружаемая, другая – разгружаемая.

Перераспределение ресурсов по контуру осуществляется с целью получения оптимального плана. В процессе перераспределения ресурсов по контуру в соответствии с условием неотрицательности переменных  ни одно из этих значений не должно превращаться в отрицательное число. Поэтому из клеток разгружаемых выбирают клетку с минимальным объемом перевозок.

# Лекция 13-14.

# Распределительный метод решения транспортной задачи.

# Для определения опорного плана существует несколько методов. Рассмотрим два из них:

- метод «северо-западного угла»;

- метод «минимального элемента».

Метод «северо-западного угла».

# При нахождении опорного плана транспортной задачи этим методом на каждом шаге рассматривают первый из оставшихся пунктов назначения. Заполнение клеток таблицы условий начинается с левой верхней клетки для неизвестного  («северо-западный угол») и заканчивается клеткой для неизвестного , то есть идет как бы по диагонали таблицы.

Задача 1: В трех хранилищах горючего  ежедневно хранится 160, 120 и 110 т бензина. Этот бензин ежедневно получают четыре заправочные станции  в количествах, равных соответственно 180, 110, 60 и 40 т. Стоимости перевозок 1 т бензина с хранилищ к заправочным станциям указаны в табл.5.1.

Таблица 5.1.

| Пункты отправления | Пункты назначения |  |  |  | Запасы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 | 7 | 5 | 3 | 160 |
|  | 1 | 2 | 4 | 6 | 120 |
|  | 8 | 10 | 12 | 1 | 110 |
| Потребности | 180 | 110 | 60 | 40 |  |

Составить план перевозок бензина данной транспортной задачи методом «северо-западного угла».

Решение: Как видно из табл.5.1, запасы бензина в хранилищах (160+120+110=390) равны потребностям в нем (180+110+60+40=390) заправочных станций. Следовательно, модель исходной транспортной задачи является закрытой.

В этой задаче число пунктов отправления m=3, а число пунктов назначения n=4. Следовательно, опорный план определяется числами, стоящими в n+m-1=4+3-1=6 заполненных клетках и является невырожденным.

Таблица 5.2.

| Пункты отправления | Пункты назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запасы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 |  |  | 7 |  |  | 5 |  |  | 3 |  |  | 160 |
|  |  |  |  | 100 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  | 6 |  |  | 120 |
|  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 10 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 110 |
|  | 60 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
| Потребности | 180 |  |  | 110 |  |  | 60 |  |  | 40 |  |  | 390 |

Заполнение таблицы начинается с клетки для неизвестного . Первый поставщик () располагает 160 т бензина, а первому потребителю () требуется 180 т бензина. Размер поставки определяется минимумом из двух величин, то есть полагает =160 и в соответствующую клетку заносим данное значение. Временно исключаем из рассмотрения строку , считая при этом потребности первого потребителя () равными 160 т.

Второй поставщик () располагает 120 т бензина, а пункту  не хватает до полного удовлетворения своих потребностей 20 т. Поэтому, положим . Потребности пункта  полностью удовлетворена и поэтому мы временно исключаем из рассмотрения столбец .

Потребности пункта  больше оставшихся запасов пункта . Следовательно, положим , занесем это значение в соответствующую клетку и временно исключим из рассмотрения строку  (так как запасы этого пункта отправления полностью исчерпаны). Теперь потребности пункта  остаются равными 10 (полагаем  и заносим это значение в табл.5.2). Потребность пункта  полностью удовлетворена, поэтому столбец  временно исключаем из рассмотрения.

Запасы пункта отправления  больше потребностей пункта назначения . Минимальную из этих двух величин заносим в табл.5.2, то есть . Столбец  из рассмотрения временно исключается. В результате остается одна свободная клетка, которая заполняется, полагая  (табл.5.2).

В результате получается следующий опорный план:

Согласно данному плану перевозок, общая стоимость перевозок всего груза составляет:

При составлении первоначального опорного плана методом «северо-западного угла» стоимость перевозки единицы груза не учитывалась, что желательно делать, так как при этом план будет значительно ближе к оптимальному.

Такой план можно получить, используя другой метод – метод «минимального элемента».

Метод «минимального элемента».

## Сущность метода заключается в выборе клетки с минимальной стоимостью (в нее помещается наименьшее из чисел  или ). Затем из рассмотрения исключают ли строку (соответствующую поставщику, запасы которого полностью израсходованы) либо столбец (соответствующий потребителю, потребности которого полностью удовлетворены), либо и строку и столбец (если израсходованы запасы поставщика и удовлетворены потребности потребителя). Из оставшейся части таблицы стоимостей снова выбирают наименьшую стоимость, и процесс распределения запасов продолжают, пока все запасы не будут распределены и потребности удовлетворены.

Задача 2: С помощью этого метода составим опорный план задачи 1, рассмотренной выше.

Решение: Минимальная стоимость, равная 1, находится в клетках для переменной  и для переменной . Положим , запишем это значение в соответствующую клетку и исключим временно из рассмотрения строку . Потребности пункта  считаем равными 60 т (табл.5.3).

Таблица 5.3.

| Пункты отправления | Пункты назначения |  |  |  |  |  |  |  | Запасы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 |  | 7 |  | 5 |  | 3 |  | 160 |
|  |  |  | 100 |  | 60 |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 120 |
|  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 10 |  | 12 |  | 1 |  | 110 |
|  | 60 |  | 10 |  |  |  | 40 |  |  |
| Потребности | 180 |  | 110 |  | 60 |  | 40 |  | 390 |

В оставшейся части таблицы с двумя строками  и  и четырьмя столбцами  клетка с наименьшим значение стоимости перевозки находится на пересечении строки  и столбца  (). Положим  и внесем это значение в соответствующую клетку. Временно исключим из рассмотрения столбец  и запасы пункта  будем считать равными 70 т.

Затем рассмотрим оставшиеся две строки  и три столбца . Минимальная стоимость перевозки находится на пересечении строки  и столбца  (). Положим  (внесем это значение в соответствующую клетку). Временно исключим из рассмотрения столбец  и запасы пункта  будем считать равными 100 т.

Теперь рассмотрим две строки  и два столбца . Минимальная стоимость перевозки находится на пересечении строки  и столбца  (). В эту клетку занесем оставшийся запас пункта  (). Потребность пункта  считаем равной 10 т. Так как запасы пункта отправления  полностью исчерпаны, то исключаем из рассмотрения строку .

В оставшейся части таблицы со строкой  и двумя столбцами  минимальная стоимость перевозки находится на пересечении строки  и столбца  (). В эту клетку заносим оставшуюся потребность пункта  (). Потребность пункта  полностью удовлетворена. Столбец  исключается из рассмотрения.

В результате остается одна свободная клетка (), которая заполняется, полагая . Потребность пункта  полностью удовлетворена, запасы пункта  полностью исчерпаны.

В результате получаем следующий опорный план:

При данном плане перевозок общая стоимость перевозок бензина составляет:

Лекция 15-16.

Модели сетевого планирования и  управления. Области применения сетевого планирования и управления.

Решение хозяйственных задач связана с осуществлением ряда работ (действий, мероприятий ,операций ), один из которых можно выполнять одновременно, параллельно, а другие - только в определенной последовательности. Например, чтобы начать производство нового изделия необходимо прежде всего разработать его конструкцию технологию производства, а затем осуществлять четыре вида параллельных работ:

- проектировать, заказывать, получать и монтировать необходимые оборудования;

- планировать размещение оборудования, рассчитывать требуемые площади и строить помещение;

- заключать договора с другими предприятиями о поставках необходимых материалов, сырья и комплектующих детали;

- набирать и готовить кадры будущих работников.

В современных условиях необходимо разработать и использовать сравнительно простые и эффективные методы руководства комплексными разработками, вооружить руководителя современным инструментом, позволяющим в любых, даже самых сложных ситуациях, быстро принимать наиболее правильные решения.

Поиски более эффективных способов планирования сложных процессов привели к созданию принципиально новых методов сетевого планирования и управления (СПУ) они применимы в тех случаях, когда конечная цель достигается путем выполнения ряда взаимосвязанных и взаимозависимых работ, входящие и едины комплекс той или иной разработки.

Эффект, достигаемый за счет СПУ, обусловлен в первую очередь внесением строгих логических элементов в формирование плана, позволивших привлечь для анализа и синтеза планов современный математических аппарат и средства вычислительной техники.

В силу универсальности СПУ этот аппарат используется для формирования планов строительной индустрии во всех видах строительства, и индивидуальном и мелкосерийном производстве, в научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных организациях, производстве кинофильмов и при разработке народно-хозяйственных планов, в горнодобывающей промышленности и геологоразведочных работах.

Весьма широким является диапазон применения СПУ: от задач, лично решаемых руководителем любого уровня, до создания на основе сетевых методов постоянно действующих автоматических систем управления (АСУ) крупного масштаба.

Назначение, характеристика и структура систем  СПУ

Системы сетевого планирования и управления (СПУ), являющиеся разновидностью автоматизированных систем управления деятельностью, Направленной на достижение определенной цели.

Объектом управления в системах СПУ является коллектив, располагающий определенными ресурсами и выполняющий комплекс работ, призванный обеспечить достижение намеченной цели. Метод СПУ позволяет в любых, даже в сложных ситуациях, быстро принимать наиболее правильное решение, выявить резервы времени и средств на одних участках работы и перебросить их на другие, более напряженные. Важной особенностью систем СПУ является системный подход к вопросам организации управления, согласно которому коллективы исполнителей, принимающие участие в проекте и объединенные общностью поставленной перед ними задачи, несмотря различную ведомственную подчиненность, рассматриваются как звенья единой сложной организационной системы. Для отображение процесса выполнения проекта и управления им в системах СПУ используется сетевая модель. Системы СПУ можно характеризовать следующими принципами, определяющими структуру, основные принципы построения и функционирования СПУ, объемы информации, методы и технические средства ее сбора, передачи, переработки и отображения:

- уровень руководства, использующий данную систему СПУ; Б) количество сетей , описывающих проект;

- объем сетевой модели;

Г) число конечных целей проекта;

Д) ограничения по ресурсам;

Е) планируемые и контролируемые параметры проекта. Структура систем СПУ обусловлена необходимостью выполнения основных процессов управления: получения информации о состояния проекта, преобразования информации, формирования команд управления, передачи и исполнения команд управления.

Лекция 21-22. Сетевой график. Критический путь

Важнейшей основой метода СПУ является сетевой график.

Сетевой график представляет собой графическое изображение последовательности выполнения комплексной разработки, показывающее взаимосвязь и взаимозависимость отдельных этапов, выполнения которых обеспечивает достижения конечной цели разработки.

Достоинство сетевых графиков заключается в их наглядности и сравнительной простоте исполнения. Сетевые графики позволяют:

а) выявлять важнейшие работы, от своевременного выполнения которых зависит соблюдения сроков окончания всей разработки; Б) наглядно предоставлять ход разработки в целом, взаимосвязь и взаимозависимость отдельных этапов разработки;

б) определять общую потребность в рабочей силе материальных ресурсах для выполнения плана;

в) выявлять резервы времени и материальные ресурсы с целью наиболее эффективного выполнения плана;

г) совершенствовать методы планирования и усиливать строгий ритм в работе;

д) использовать вычислительную технику для расчета показателей сетевых графиков.

Приведенный перечень преимуществ применения методов сетевого планирования и управления не является исчерпывающим, однако дает возможность оценивать. его огромное мобилизующее значения как эффективного средства улучшения организации труда и управления производством.

Таким образом, методы СПУ, обеспечивая руководителя необходимой информацией о ходе выполнения разработки, дают ему возможность принимать решения, направленные на достижения максимального эффекта при минимальных затратах времени и ресурсов, поэтому применение методов СПУ близко подходит к возможности разработки оптимальных планов.

Рассмотрим теперь основные термины, применяемые при пользовании сетевыми графиками.

Работа характеризуется конкретный этап трудового процесса по выполнению определенной операции комплексной разработки. Этот термин означает, что для осуществления работы требуются затраты рабочей силы, материальных ресурсов и времени.

Событие является фактом окончания всех предшествующих данному событию работ, либо началом работ, следующих непосредственно за данным событием. Для совершения события не требуется никаких затрат, а само событие не имеет продолжительности.

При составления сетевого графика необходимо обеспечить логическую последовательность наступления событий, которая определяется взаимосвязью и последовательностью выполнения соответствующих работ. На сетевом графике события обозначаются кружками, в которые в определенной последовательности вписываются цифры . Приведем следующий простейший график:

Из графика следует, что событие 3 не может наступить, пока не наступит событие 2 и т.д. При этом событие 2 называется последующим по отношению к событию 1, так же как событие 4 называется последующим по отношению к событию 3. Событие 3 - предшествующее по отношению к событию 4. В указанных определениях имеется ввиду, что событие следует одно за другим и между ними нет промежуточных событий. Одно событие может иметь и несколько предшествующих, либо последующих событий. Например, на графике (рис 1.1) событие 6 имеет два предшествующих события (4 и 5).

Если наступлению данного события не предшествует какая - либо работа, то это событие называется исходным (на рис. 1.1 это событие 1). Событие, не имеющее последующих работ, называется завершающим, т.е. наступлением завершающего события достигается конечная цель данной разработки (на рис. 1.1 это событие 11).

Операция - это сама работа или действие. Она обозначается :

Это означает, что начальное событие i происходит раньше конечного события j , а длительность операций (i- j); которая обозначается стрелкой,

будет равна tij.

Фиктивной называется работа не требующая затрат рабочего времени и ресурсов на ее выполнение. Она характеризует зависимость выполнения данной работы от выполнения какой - либо другой. Длительность этой

работы tij=0 (на рис. 1.1 это работа 1-9).

Продолжительность выполнения работы измеряется в единицах времени: часах, днях, неделях и т.д.

Любая последовательность работ в сети, в которой конечное событие каждой работы последовательности совпадает с начальным событием следующей за ней работы, называется путем. Следует различать два пути:

1) полным путем называется непрерывная последовательность выполнения работ от исходного до завершающего события;

2) критическим путем называется путь от исходного до завершающего события который характеризуется наибольшей продолжительностью выполнения работ, находящихся на этом пути.

Первичный сетевой график составляется на основе исходных (первичных) данных, представленных ответственными исполнителями этапов комплексной работы до его оптимизации.

Рассмотрим детальнее сетевой график некоторого комплекса работ, который необходимо выполнить, чтобы организовать производство нового изделия (рис. 1.1).

В практическом применение сетевых графиков может быть различное количество событий и работ, характеризующих те или иные виды разработок. При этом, если количество событий не превышает 300, графики обсчитывают с помощью простейших калькуляторов. При числе же событий свыше 300, и в особенности 500 - 1000 и более, параметры сети рассматриваются при помощи ЭВМ.

Рис.1.1

Определяем продолжительности полных путей, для чего составляем табл. 1.1 Отсюда видно, что продолжительность критического пути, т.е. пути, имеющего наибольшую продолжительность, равна Ткр=55(дней). Это означает, что при прочих равных условиях раньше чем через 55 (дней ) данная работа не закончится. Следовательно, продолжительность критического пути представляет собой наиболее ранний срок завершения всей работы от исходного до завершающего события. В сети может быть несколько критических путей.

Таблица 1.1

| Вид полного пути | Продолжительность пути Т |  |
| --- | --- | --- |
| 1-2-5-7-10-11 1-2-5-7-9-10-11 1-2-5-7-9-11 1-2-5-6-7-10-11 1-2-5-6-7-9-10-11 1-2-5-6-7-9-11 | 5+12+6+8+6 5+12+6+0+10+6 5+12+6+0+9 5+12+4+9+8+6 5+12+4+9+0+10+6 5+12+4+9+0+9 | =37 =39 =32 =44 =46 =39 |
| 1-2-5-6-8-9-10-11 | 5+12+4+8+10+10+6 | =55 |
| 1-2-5-6-8-9-11 1-3-8-9-10-11 1-3-8-9-11 1-4-6-7-10-11 1-4-6-7-9-10-11 1-4-6-7-9-11 1-4-6-8-9-10-11 1-4-6-8-9-11 | 5+12+4+8+10+9 9+7+9+8+6 9+7+9+0+10+6 9+7+9+0+9 9+7+8+10+10+6 9+7+8+10+9 10+8+10+10+6 10+8+10+9 | =48 =39 =41 =34 =50 =43 =44 =37 |

Временные параметры сетей. Резервы времени

Основными временными параметрами сетей являются ранние и поздние сроки наступления событий. Зная их, можно вычислить остальные параметры сети - сроки начала и окончания работ и резервы времени событий и работ. Рассмотрим работу (i -j):

Ранний возможный срок <tp(i)> наступления события j есть наименьший возможный срок окончания данной работы:

т.е. раннее возможное событие j равно раннему возможному предшествующему событию i, сложному с длительностью работы (i-j). Когда для события j имеется несколько ранних возможных, то берется наибольшее.

Очевидно, максимальное значение раннего окончания работы будет характеризовать продолжительность критического пути (Ткр). Поздним допустимым сроком наступления этого события, нетребующий увеличения времени на осуществление всего проекта.

Позднее допустимое равняется разности позднего окончания события j и продолжительности последующих работ.

Если для события I будет несколько поздних допустимых, то берется наименьшая.

Работы, у которых   <tp(j)> и [tп(i)] совпадают, называются критическими работами, лежащими на критическом пути.

Как уже отмечалось, продолжительность критического пути больше продолжительности любого другого пути сетевого графика.

Разность между продолжительностью критического пути Ткр и продолжительностью пути L — T(L) называется резервом времени пути L.

R(L) =Tkp-T(L)	   (13)

Резерв времени R(L) показывает, на сколько могут в сумме быть увеличены продолжительности работ, принадлежащих пути L, без влияния на срок проекта.

Различают три резерва времени:

- полный резерв ПР=Rп(i;j)= tп(j) - tp(i) — tij    (1.4)

- свободный резерв CP=Rc(i;j)= tp(j) - tp(i) - tij     (1.5)

- независимый резерв НР=Rн(i;])= tp(j) — tп(i) — tij     (1.6)

- гарантийный резерв ГP=Rг(i;j)= tп(j) — tп(i) — tij     (1.7)

Полный резерв времени - это количество времени, на которое можно перенести начало работ или увеличить продолжительность без изменения общего срока проекта.

Из этого определения следует, что полный резерв времени по отдельным работам позволяет маневрировать ресурсами с тем, чтобы наилучшим образом выполнить всю разработку. Полный резерв времени является зависимым резервом, т.е. его применение может привести к изменению резервов по другим работам. Поэтому при использование полного резерва времени обычно пересчитывают параметры сетевого графика для определения нового распределения резервов.

Свободный резерв времени - это количество времени, на которое можно перенести начало работ или увеличить их продолжительность без изменения раннего начала последующих работ, этот резерв может быть использован непосредственно использованием той или иной работы, и это не повлечет за собой изменения условий производства последующих работ. Полный же

резерв времени может быть использован только с разрешения центра, так как его использование изменяет ранние сроки начала последующих работ.

Всегда ПР>=СР. На критическом пути все резервы равны нулю.

Это свойство может служить третьим определением критического пути. Независимый резерв времени означает запас времени, который имеет исполнитель, когда предшествующие работы заканчиваются в неудобные для него сроки, а он заканчивает свою работу в ранний срок, не расходуя резерв следующих за ним работ.

Гарантийный резерв означает для исполнителя работы резерв времени, который он имеет, когда исполнителя предшествующих работ заканчивают их в неудобные для него поздние допустимые сроки, но и он сам сдает свою работу в поздний срок.

Если Rc(i;j) и   Rh(i;j) имеют отрицательные значения, то эти резервы заменяются нулем.

Существуют различные формы расчета параметров сети: табличный и графический. Наиболее удобный является табличная форма.

Для рассмотренного примера сетевого графика (рис 1.1) в табл. 1.2 приведены ранние и поздние сроки окончания и начала работ и резервы времени.

Таблица 1.2

| Работа (i-j) | Продол-житель-ность Работы tij | Начало работы |  | Конец работы |  | Резервы времени |  |  |  | Работы лежащие на Критиче-ском пути |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ран-ний Срок <tp(i)> | Позд-ний Срок [tп(i)] | Ран-ний Срок <tp(j)> | Позд-ний Срок [tp(j)] | ПР | СР | HP | ГР |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| (1,2) (1,3) (1,4) (2,5) (3,8) (4,6) (5,6) (5,7) (6,7) (6,8) (7,9) (7,10) (8,9) (9,10) (9,11) (10,11) | 5 10 9 12 8 7 4 6 . 9 8 0 8 10 10 9 6 | 0 0 0 5 10 9 17 17 21 21 30 30 29 39 39 49 | 0 0 0 5 21 14 17 17 21 21 39 39 29 39 39 49 | 5 10 9 17 29 21 21 30 30 29 39 49 39 49 55 55 | 5 21 14 17 29 21 21 39 39 29 39 49 39 49 55 55 | 0 11 5 0 11 5 0 16 9 0 9 11 0 0 7 0 | 0 0 0 0 11 5 0 7 0 0 9 11 0 0 7 0 | 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 2 0 0 7 0 | 0 11 5 0 0 0 0 16 9 0 0 2 0 0 7 0 | 1-2 2-5 5-6 6-8 8-9 9-10 10-11 |

При анализе графика прежде всего обращают внимание на критические работы, от которых в решающей степени зависит своевременное и качественное выполнение всей разработки. Следует также обращать внимание на наличие времени по отдельным работам. Например, по работе (5,7) свободный резерв составляет 7 дней. Это означает, что продолжительность выполнения данной работы при необходимости можно «растянуть» в пределах семи дней, либо начать эту работу позже.

Нахождение величины резервов нельзя рассматривать, однако, как оценку времени простоя исполнителей. На выполнение работ сетевого графика при правильном планировании выделяются ресурсы (в человеко-часах, машино-часах и т.д.), равные суммарной трудоемкости всех предусмотренных работ. Оценка резервов времени позволяет более рационально распределить трудовые и материальные ресурсы по работам графика. Большинство работ обладает закономерностью: увеличивая число исполнителей, удается уменьшить длительность выполнения работы. Эта закономерность может иметь разные формы, но чаще других встречаться гиперболическая зависимость t=a+b/x длительность работы t   от количества работников х. Гиперболическая зависимость t=1+15/х показывает, что одну и ту же работу один человек делает 16 месяцев, три человека - 6 месяцев, пять человек - 4 месяца, пятнадцать человек - 2 месяца.

Перебрасывая людей и технику с ненапряженных работ на напряженные работы критического пути, можно сроки выполнения всего комплекса работ.

Одним из важнейших преимуществ применения сетевых графиков является возможность их оптимизации по различным признакам: по времени (сокращение Ткр), по людским ресурсам, по материальным ресурсам, по стоимости технико-экономическим показателям, а также по различным сочетаниям этих признаков.

Так, например, оптимизация сетевого графика по времени предполагает, прежде всего, нахождение возможности сокращения продолжительности критического пути. Это может быть достигнуто различными путями.

Из сетевого графика видно, что сокращение общей продолжительности выполнения разработки возможно только за счет сокращения продолжительности выполнения работ, лежащих на критическом пути.

Действительно, можно, например, сократить продолжительность выполнения работ 5 -7 или 1 -3 на 5 (дней), однако такое сокращение не приведет к уменьшению продолжительности критического пути. Сократить продолжительность критического пути можно за счет сокращения продолжительности выполнения определенной критической работы ( например, за счет привлечения более квалифицированных специалистов, применением средств механизации и автоматизации вычислительных работ, если проводятся в большом объеме и др.), или путем расчленения какой -либо критической работы на части и параллельного их выполнения (допустим, за счет привлечения дополнительных работников, изменения взаимосвязи и последовательности выполнения работ, т.е. изменения топологии графика). Например, в качестве самостоятельного этапа работы

необходимо произвести расчет технико-экономической эффективности внедрения новой техники при составление перспективного или текущего плана. Эта работа может быть выполнена каждым отраслевым отделом (службой ) управления, а не полностью планово-финансовым отделом. Этот отдел может обобщить все расчеты и подготовить сводный материал. Например, оказалось возможным работу расчленить на две части и какой-то период выполнить их параллельно. Пусть это мероприятие приведет к сокращению продолжительности выполнения работы 8-9   на 4 дня (с 10 до 6 дней). Тогда на сетевом графике появится дополнительная работа 8 -9 и одна фиктивная связь 8-8*. При этом продолжительность работы 8-9 может быть м более четырех дней, однако продолжительность ее выполнения не должна привести к изменению продолжительности директивного срока выполнения всей работы.

На рис. 1.2 показан скорректированный сетевой график, в который внесены соответствующие изменения. Поскольку изменена продолжительность отдельных работ и введены новые работы, необходимо пересчитать все параметры сетевого графика.

Рис. 1.2

На основе вычисления продолжительности полных путей получим следующие критический путь: 1-2-5-6-8-9-10-11 и при этом Ткр=51 (дню).

Одним из важнейших преимуществ сетевых графиков является возможность просто и наглядно выявить возможность оптимизации графика по людским ресурсам. Обычно оптимизация по людским ресурсам осуществляется после составления сетевых графиков и определения всех параметров. При этом

имеется в виду, что найденная продолжительность критического пути является минимальной, т.е. сетевой график берется оптимизированным по времени.

Рассмотрим пример составления проекта сводного плана по управлению, используя следующие данные в табл. 1.3

Таблица 1.3

| Работа | Наименование работ | Длительность, дни |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| (1,2) | Подготовка приказа начальника управления к составлению |  |
|  | плана | 2 |
| (2,3) | Совещание экономистов подчиненных предприятий связи |  |
|  | по составлению плана | 1 |
| (3,4) | Составления проекта производственно-финансового плана предприятиями связи и представление его в районные |  |
|  | управления связи | 25 |
| (3,5) | То же, предприятия связи областного центра | 20 |
| (3,6) | То же, эксплуатационно-технические узлы связи | 25 |
| (6,7) | Проверка и корректировка проектов плана по объему продукции, доходам, развитию, капитальному ремонту в |  |
|  | почтовом отделе | 10 |
| (6,8) | То же, в отделе связи | 10 |
| (6,9) | То же, в дирекции радиотрансляционных сетей | 10 |
| (6,10) | То же, в отделе распространения печати | 10 |
| (6,11) | Тоже, в отделе кадров | 8 |
| (6,12) | То же, в планово-финансовом отделе | 12 |
| (7,13) | Составления сводного плана управления и объяснительной |  |
|  | записки по почтовой связи | 10 |
| (8,14) | То же, по электросвязи | 10 |
| (9,15) | То же, по системам телевизионной связи и | 10 |
| (10,6) | Радиофикации | 8 |
| (11,17) | То же, по распространению печати | 8 |
| (12,18) | Тоже, по подготовке кадров |  |
|  | Составление сводного плана управления по труду, | 15 |
| (18,19) | расходам и др. |  |
|  | Обобщение планов, подготовка сводного | 10 |
| (19,20) | Производственно-финансового плана управления | 3 |
| (20,21) | Составление сводной объяснительной записки к плану |  |
|  | Обсуждение проекта производственно-финансового | 4 |
| (21,22) | Плана у руководства управления и корректировка плана |  |
|  | Оформление проекта плана и направления его в Министерство связи | 2 |

На рис 1.3 представлен сетевой график составления проекта сводного плана.

Критический путь будет 1-2-3-(4-6)-6-12-18-19-20-21-22 и продолжительность критического пути Ткр=74 дня.

Рис.1.3

Далее при необходимости можно выполнить оптимизацию графика с целью выявления возможности сокращения общей продолжительности выполнения всей разработки.

Экзаменационные тесты по дисциплине

1. <test>

Теория игр – это

А. теория принятия решений в условиях неопределенности

В. теория решения математических задач

С. методы решения экономических задач

D. теория принятия оптимальных решений в условиях неопределенности и конфликтных

ситуаций.

Е. методы решения математических задач

2. <test>

Совокупность правил, однозначно определяющих последовательность действий стороны в конкретной ситуации называется

А. . игрой

В. партией

# С. ходом

D. тактикой

Е стратегией

3. <test>

Игра с нулевой суммой – это игра, в которой

А. матрица состоит из нулей

В. выигрыш равен нулю

С. выигрыш одного игрока равен выигрышу второго

D. проигрыш одного игрока равен выигрышу второго

Е. проигрыш одного игрока равен нулю

4. <test>

В зависимости от взаимоотношений игроков игры бывают

А. коалиционные

В. коалиционные, бескоалиционные, кооперативные

С. коалиционные и конечные

D. кооперативные, бесконечные

Е. конечные и бесконечные,нулевые

5. <test>

Нижней  чистой ценой игры называется число, определяемое по формуле

А.

B.

C.

D.

Е.

6. <test>

В зависимости от количества стратегий игры бывают

А. коалиционные

В. конечные и бесконечные

С. коалиционные и конечные

D. кооперативные, бесконечные

Е.  коалиционные, бескоалиционные, кооперативные

7. <test>

Верхней чистой ценой игры называется число, определяемое по формуле

А.

B.

C.

D.

Е.

8. <test>

Если числа ,то число  называется

А. минимаксом

В. максимином

С.  седловой точкой

D. седловым элементом

Е. ценой игры

9. <test>

Игрой с седловой точкой называется игра, для которой выполняется условие

А.

В.

С.

D.

Е.

10. <test>

Стратегия игрока называется оптимальной, если при многократном повторении она обеспечивает игроку

А. максимально возможный выигрыш

В. средний выигрыш

С. максимально возможный средний выигрыш

D. минимально возможный выигрыш

Е. средний проигрыш

11. <test>

Нахождение решения игры с седловой точкой состоит в выборе

А. максиминной стратегии

В. минимаксной стратегии

С. смешанной стратегии

D. чистой стратегии

Е. максиминной и минимаксной стратегий

12. <test>

Вектор, каждая из компонент которого показывает относительную частоту использования игроком  соответствующей чистой стратегии называется

А. максиминной стратегией

В. минимаксной стратегией

С. смешанной стратегией

D. чистой стратегией

Е. оптимальной стратегией

13. <test>

Задача, которая состоит в определении минимальных затрат перевозки груза  при удовлетворения спроса потребителей называется

А. общей

В. прямой

С. канонической

D. двойственной

Е. транспортной

14. <test>

Чистой стратегией игрока называется возможный ход, выбранный им с вероятностью, равной

А. 0

В. 0,5

С. 1

D. -1

Е. –0,5

15. <test>

Нижняя чистая цена игры и верхняя чистая цена игры связаны соотношением

А.

В.

С.

D.

Е.

16. <test>

Определить седловой элемент игры, заданной матрицей

А. 9

В. 6

С. 5

D. 4

Е. 1

17. <test>

Определить седловую точку игры

А. (A1,B2)

В. (A1,B3)

С. (A2,B2)

D. (A3,B1)

Е. (A1,B1)

18. <test>

Смешанной стратегией первого игрока называется

А. совокупность чисел p1 ,p2,….pm

В. вектор , где

С. вектор , где  - любые числа

D.  вектор g=(g1,g2,…gn), где gi-- любые числа

Е. совокупность чисел g1 ,g2,….gm

19. <test>

Градиентом функции  называется

А. число с=c1-c2

В. число

С. вектор

D. вектор

Е. производная функции

20. <test>

Градиент функции показывает

А. направление возрастания функции

В. направление убывания функции

С. направление наискорейшего возрастания целевой функции

D. направление наискорейшего убывания целевой функции

Е. интервал возрастания функции

21. <test>

Антиградиент функции показывает

А. направление возрастания функции

В. направление убывания функции

С. направление наискорейшего возрастания целевой функции

D. направление наискорейшего убывания целевой функции

Е. интервал возрастания функции

22. <test>

Оптимальный план задачи линейного программирования единственный в следующем случае

А. область допустимых решений пустое множество

В. в разрешающем положении линия уровня проходит через сторону области допустимых решений

С. линия уровня не может занять разрешающего положения

D. целевая функция достигает одновременно и максимального и минимального значений в некоторой точке

Е. линия уровня и область допустимых решений в разрешающем положении имеют одну общую точку

23. <test>

Оптимальных планов бесконечное множество в следующем случае

А. линия уровня и область допустимых решений в разрешающем положении имеют одну общую точку

В. в разрешающем положении линия уровня проходит через сторону области допустимых решений

С. линия уровня не может занять разрешающего положения

D. целевая функция достигает одновременно и максимального и минимального значений в некоторой точке

Е. область допустимых решений пустое множество

24. <test>

Целевая функция не ограничена в следующем случае

А. линия уровня и область допустимых решений в разрешающем положении имеют одну общую точку

В. в разрешающем положении линия уровня проходит через сторону области допустимых решений

С. линия уровня не может занять разрешающего положения

D. целевая функция достигает одновременно и максимального и минимального значений в некоторой точке

Е. область допустимых решений пустое множество

25. <test>

Целевая функция достигает одновременно и максимального и минимального значений в следующем случае

А. линия уровня и область допустимых решений в разрешающем положении имеют одну общую точку

В. в разрешающем положении линия уровня проходит через сторону области допустимых решений

С. линия уровня не может занять разрешающего положения

D.области допустимых решений -замкнутая область

Е. область допустимых решений состоит из единственной точки

26. <test>

Задача линейного программирования не имеет решения в следующем случае

А. область допустимых решений состоит из единственной точки

B. в разрешающем положении линия уровня проходит через сторону области допустимых решений

C. линия уровня не может занять разрешающего положения

D.области допустимых решений -замкнутая область

Е.  линия уровня и область допустимых решений в разрешающем положении имеют одну общую точку

27. <test>

Задача линейного программирования, которая состоит в определении максимального (минимального) значения функции

при условиях

где  - произвольные ();

- заданные двойственные числа;

, ,

называется

А. общей задачей

В. стандартной задачей

С. канонической задачей

D. основной задачей

Е. симметричной задачей

28. <test>

Задача линейного программирования, которая состоит в определении максимального значения функции

при условиях

называется

А. общей задачей

В. стандартной задачей

С. симметричной задачей

D. канонической задачей

Е. расширенной задачей

29. <test>

Задача линейного программирования, которая состоит в определении максимального значения функции

при условиях

называется

А. стандартной задачей

В. общей задачей

С. канонической задачей

D. расширенной задачей

Е. основной задачей

30. <test>

Допустимым решением задачи линейного программирования называется

А. совокупность чисел , где

В. совокупность чисел

С. совокупность чисел

D. значение целевой функции

Е. совокупность чисел  удовлетворяющих ограничениям задачи

31. <test>

Выпуклой комбинацией точек  евклидова пространства называется

А. сумма

В. совокупность чисел

С. совокупность чисел

D. сумма , где  - произвольные числа

Е. сумма , где  - произвольные неотрицательные числа, сумма которых равна 1

32. <test>

Опорный план задачи линейного программирования с матрицей размерности  называется невырожденным, если он содержит

А. ровно m компонент

В. ровно n компонент, где n<m

С. ровно m положительных компонент

D. положительных компонент меньше чем m

Е. положительных компонент больше чем m

33. <test>

Если в оптимальном плане  М – задачи …………….(вставьте пропущенное словосочетание), то план  является оптимальным планом исходной задачи

А. одна из искусственных переменных равна 0

В. сумма

С. искусственные переменные неотрицательны

D. искусственные переменные неположительны

Е. все искусственные переменные равны 0

34. <test>

При решении М – задачи на максимум искусственные переменные в целевую функцию вводят с коэффициентом

А. 0

В. 1

С. -1

D. М

Е. –М

35. <test>

При решении М – задачи на минимум искусственные переменные в целевую функцию вводят с коэффициентом

А. 0

В. 1

С. -1

D. М

Е. –М

36. <test>

При решении задачи линейного программирования на максимум опорный план будет оптимальным, если

А. все элементы столбца  положительны

В. все элементы симплексной таблицы положительны

С. все элементы столбца  неотрицательны

D. все оценки  неотрицательны

Е. все оценки  неположительны

37. <test>

При решении задачи линейного программирования на минимум опорный план будет оптимальным, если

А. все элементы столбца  положительны

В. все элементы симплексной таблицы положительны

С. все элементы столбца  неотрицательны

D. все оценки  неотрицательны

Е. все оценки  неположительны

38. <test>

Для получения любого элемента новой симплексной таблицы нужно

А. из соответствующего элемента прежней таблицы вычесть разрешающий элемент

В. соответствующий элемент прежней таблицы разделить на разрешающий элемент

С. из соответствующего элемента прежней таблицы вычесть произведение элемента разрешающей строки на элемент разрешающего столбца, разделенное на разрешающий элемент

D. из соответствующего элемента прежней таблицы вычесть произведение элемента разрешающей строки на элемент столбца, разделенное на разрешающий элемент

Е. соответствующий элемент прежней таблицы умножить на разрешающий элемент

39. <test>

При решении задачи на максимум разрешающий столбец выбирается по правилу

А.

В. ()

С.  ()

D.  ()

Е.  ()

40. <test>

При решении задачи на минимум разрешающий столбец выбирается по правилу

А.

В. .

С.  ()

D.  ()

Е.  ()

41. <test>

Оптимальный план задачи линейного программирования является единственным, если в индексной строке симплексной таблицы, содержащей оптимальный план

А. оценки свободных переменных неотрицательны

В. оценки переменных неотрицательны

С. все оценки переменных неположительны

D. все оценки свободных переменных положительны

Е. все оценки равны 0

42. <test>

Какое из данных утверждений неверно?

А. коэффициенты  целевой функции прямой задачи являются коэффициентами целевой функции двойственной задачи

В. свободные члены  ограничений прямой задачи являются коэффициентами целевой функции двойственной задачи

С. матрицы ограничений прямой и двойственной задач являются транспонированными друг к другу

D. если целевая функция прямой задачи стремится к максимуму, то система ограничений представляется в виде неравенств типа ; двойственная задача решается на минимум и ее система ограничений имеет вид неравенств типа

Е. число ограничений прямой задачи равно числу переменных двойственной   задачи

43. <test>

Областью допустимых решений, изображенной на рисунке

является

А. единственная точка

В. пустое множество

С. неограниченная выпуклая область

D. прямая

Е. отрезок

44. <test>

Областью допустимых решений, изображенной на рисунке

является

А. единственная точка

В. пустое множество

С. неограниченная выпуклая область

# D. прямая

Е. отрезок

45. <test>

Областью допустимых решений, изображенной на рисунке

является

А. единственная точка

В. пустое множество

С. неограниченная выпуклая область

D. прямая

Е. отрезок

46. <test>

Областью допустимых решений, изображенной на рисунке

является

А. единственная точка

В. пустое множество

С. неограниченная выпуклая область

D. прямая

Е. отрезок

47. <test>

Областью допустимых решений, изображенной на рисунке

является

А. единственная точка

В. пустое множество

С. неограниченная выпуклая область

D. прямая

Е. отрезок

48. <test>

Пример, рассмотренный на рисунке

отражает следующее

А. задача не имеет решений

В. целевая функция неограниченна, т.к. линия уровня не может занять разрешающее положение

С. . Оптимальных планов бесконечное множество: в разрешающем положении линия уровня проходит через сторону области допустимых решений.

D.  - оптимальный план единственный, линия уровня и ОДР в разрешающем положении имеют одну общую

Е. . ОДР – единственная точка, где целевая функция достигает и max и min одновременно

49. <test>

Пример, рассмотренный на рисунке

отражает следующее

А. задача не имеет решений

В. целевая функция неограниченна, т.к. линия уровня не может занять разрешающее положение

С. . Оптимальных планов бесконечное множество: в разрешающем положении линия уровня проходит через сторону области допустимых решений.

D.  - оптимальный план единственный, линия уровня и ОДР в разрешающем положении имеют одну общую

Е. . ОДР – единственная точка, где целевая функция достигает и max и min одновременно

50. <test>

Пример, рассмотренный на рисунке

отражает следующее

А. задача не имеет решений

В. целевая функция неограниченна, т.к. линия уровня не может занять разрешающее положение

С. . Оптимальных планов бесконечное множество: в разрешающем положении линия уровня проходит через сторону области допустимых решений.

D.  - оптимальный план единственный, линия уровня и ОДР в разрешающем положении имеют одну общую

Е. . ОДР – единственная точка, где целевая функция достигает и max и min одновременно

51. <test>

Пример, рассмотренный на рисунке

отражает следующее

А. задача не имеет решений

В. целевая функция неограниченна, т.к. линия уровня не может занять разрешающее положение

С. . Оптимальных планов бесконечное множество: в разрешающем положении линия уровня проходит через сторону области допустимых решений.

D.  - оптимальный план единственный, линия уровня и ОДР в разрешающем положении имеют одну общую

Е. . ОДР – единственная точка, где целевая функция достигает и max и min одновременно

52. <test>

Пример, рассмотренный на рисунке

отражает следующее

А. задача не имеет решений

В. целевая функция неограниченна, т.к. линия уровня не может занять разрешающее положение

С. . Оптимальных планов бесконечное множество: в разрешающем положении линия уровня проходит через сторону области допустимых решений.

D.  - оптимальный план единственный, линия уровня и ОДР в разрешающем положении имеют одну общую

Е. . ОДР – единственная точка, где целевая функция достигает и max и min одновременно

53. <test>

Алгоритм графического решения задачи линейного программирования заключается в следующем:

- Построить прямые

- Определить координаты точки максимума (минимума) функции и вычислить значение целевой функции в этой точке.

- Найти полуплоскости, определяемые каждым из ограничений задачи.

- Определить многоугольник решений.

- Переместить линию уровня (прямую ) в направлении (или против направления) вектора  для нахождения точек max и/или min.

- Построить произвольную линию уровня , проходящую через многоугольник решений (линия перпендикулярна вектору ).

- Построить вектор-градиент

Определите правильный порядок прохождения этапов.

А. 2-4-1-3-6-5-7

В. 1-2-3-4-7-5-6

С. 1-3-4-7-6-5-2

D. 6-5-2-3-4-1-7

Е. 2-73-6-1-5-4

54. <test>

Какое из данных утверждений неверно?

А. коэффициенты  целевой функции прямой задачи являются свободными членами  ограничений двойственной задачи

В. свободные члены  ограничений прямой задачи являются коэффициентами целевой функции двойственной задачи

С. матрицы ограничений прямой и двойственной задач являются обратными друг к другу

D. если целевая функция прямой задачи стремится к максимуму, то система ограничений представляется в виде неравенств типа ; двойственная задача решается на минимум и ее система ограничений имеет вид неравенств типа

Е. число ограничений прямой задачи равно числу переменных двойственной задачи

55. <test>

Какое из данных утверждений неверно?

А. коэффициенты  целевой функции прямой задачи являются свободными членами  ограничений двойственной задачи

В. свободные члены  ограничений прямой задачи являются коэффициентами целевой функции двойственной задачи

С. матрицы ограничений прямой и двойственной задач являются транспонированными друг к другу

D. если целевая функция прямой задачи стремится к максимуму, то система ограничений представляется в виде неравенств тип; двойственная задача решается на минимум и ее система ограничений имеет вид неравенств типа

Е. число ограничений прямой задачи равно числу переменных двойственной задачи

56. <test>

Какое из данных утверждений неверно?

А. коэффициенты  целевой функции прямой задачи являются свободными членами  ограничений двойственной задачи

В. свободные члены  ограничений прямой задачи являются коэффициентами целевой функции двойственной задачи

С. матрицы ограничений прямой и двойственной задач являются транспонированными друг к другу

D. если целевая функция прямой задачи стремится к максимуму, то система ограничений представляется в виде неравенств типа; двойственная задача решается на минимум и ее система ограничений имеет вид неравенств типа

Е. число переменных прямой задачи равно числу переменных двойственной задачи

57. <test>

Какое из данных утверждений неверно?

А. коэффициенты  целевой функции прямой задачи являются свободными членами  ограничений двойственной задачи

В. свободные члены  ограничений  прямой задачи являются свободными  членами  ограничений двойственной задачи

С. матрицы ограничений прямой и двойственной задач являются транспонированными друг к другу

D. если целевая функция прямой задачи стремится к максимуму, то система ограничений представляется в виде неравенств типа; двойственная задача решается на минимум и ее система ограничений имеет вид неравенств типа

Е. число ограничений двойственной задачи равно числу переменных прямой задачи

58. <test>

План производства и вектор оценок ресурсов являются оптимальными тогда и только тогда, когда

А. цена произведенной продукции больше суммарной оценки ресурсов

В. цена произведенной продукции меньше суммарной оценки ресурсов

С. цена произведенной продукции и суммарная оценка ресурсов

совпадают

D. цена произведенной продукции не превосходит суммарной оценки ресурсов

Е. цена произведенной продукции не меньше суммарной оценки ресурсов

59. <test>

Какое из утверждений верно?

А. если на переменную хj прямой задачи наложено условие неотрицательности, то j-e  условие системы ограничений двойственной задачи записывается в виде неравенства

В. свободные члены  ограничений  прямой задачи являются свободными  членами  ограничений двойственной задачи

С. число переменных прямой задачи равно числу переменных двойственной задачи

D.если на переменную хj прямой задачи не наложено условие неотрицательности, то j-e  условие системы ограничений двойственной задачи записывается в виде строгого неравенства

Е.  матрицы ограничений прямой и двойственной задач являются обратными друг к другу

60. <test>

Какое из утверждений верно?

А. если на переменную хj прямой задачи наложено условие неотрицательности, то j-e  условие системы ограничений двойственной задачи записывается в виде равенства

В. свободные члены  ограничений  прямой задачи являются свободными  членами  ограничений двойственной задачи

С. число переменных прямой задачи равно числу переменных двойственной задачи

D если на переменную хj прямой задачи не наложено условие неотрицательности, то j-e  условие системы ограничений двойственной задачи записывается в виде строгого равенства

Е.  матрицы ограничений прямой и двойственной задач являются обратными друг к другу

61. <test>

Положительная двойственная оценка по ресурсам при моделировании на максимизируемый критерий означает

A. ресурс использован не полностью

B. ресурс использован полностью

C. ресурс недоиспользован на 50%

D. продукты использованы полностью

E. продукты использованы на 50 %

62. <test>

Нулевая двойственная оценка по ресурсам при моделировании на максимизируемый критерий означает

A. ресурс использован полностью

B. ресурс имеется в избытке

C. продукт имеется в избытке

D. продукт использован полностью

E. ресурс использован  на 50%

63. <test>

Основной (канонической) задачей линейного программирования является задача, постановка которой имеет следующий вид

A. найти максимум (минимум) функции  при  ()

B. найти минимум (минимум) функции  при  ()

C. найти максимум (минимум) функции  при  ()

()

D. найти максимум (минимум) функции  при  ()

()

E. найти минимум функции  при  ()

()

где в ответах A, B, C, D и E ,  - некоторые действительные числа

64. <test>

В трех пунктах отправления сосредоточен однородный груз в количествах, соответственно равных 420, 380 и 400 т. Этот груз необходимо перевести в три пункта назначения в количествах, соответственно равных 260, 520 и 420 т. Стоимости перевозок 1 т груза из каждого пункта отправления в каждый пункт назначения являются известными величинами и задаются матрицей

Найти план перевозок, обеспечивающий вывоз имеющегося в пунктах отправления и завоз необходимого в пунктах назначения груза при минимальной общей стоимости перевозок.

Математическая модель этой задачи имеет вид

A.  при

B.  при

C.  при

D.  при

E.  при

где  - количество груза (т), вывозимого из i-го пункта отправления в j-тый пункт назначения.

65. <test>

С двух полей совхоза необходимо перевести картофель в три картофелехранилища. На первом поле собрано 1800 т, на втором – 2600 т картофеля. Хранилища вмещают соответственно 1000, 1200 и 200 т. Средние расстояния по существующим дорогам от каждого поля до хранилища представлены в таблице

Таблица. Расстояние от полей до хранилищ, км.

| # Номер поля | Номер хранилища |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| 1 | 20 | 20 | 30 |
| 2 | 30 | 40 | 20 |

Поставленную задачу удобнее всего решить

A. методом потенциалов

B. методом северо-западного угла и методом потенциалов или методом наименьших затрат и методом потенциалов

C. симплекс – методом с искусственным базисом

D. симплекс – методом с естественным базисом

E. методом наименьших затрат

66. <test>

Запись  соответствует выражению:

A.

B.

C.

D.

E.

67. <test>

Для изготовления различных изделий A, B и C предприятие использует три различных вида сырья. Нормы расхода сырья на производство одного изделия каждого вида, цена одного изделия A, B и C, а также общее количество сырья каждого вида, которое может быть использовано предприятием, приведено в таблице:

| Виды сырья | Нормы затрат сырья (кг) на одно изделие |  |  | Общее кол-во сырья (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |  |
| # I | 18 | 15 | 12 | 360 |
| II | 6 | 4 | 8 | 192 |
| III | 5 | 3 | 3 | 180 |
| Цена одного изделия | 9 | 10 | 16 |  |

Изделия могут производиться в любых соотношениях (сбыт обеспечен), но производство ограничено выделенным мероприятию сырьем каждого вида.

Если через  () обозначить количество изделий A, B и C соответственно, то целевая функция этой задачи будет иметь вид:

A.

B.

C.

D.

E.

68. <test>

Для изготовления различных изделий A, B и C предприятие использует три различных вида сырья. Нормы расхода сырья на производство одного изделия каждого вида, цена одного изделия A, B и C, а также общее количество сырья каждого вида, которое может быть использовано предприятием, приведено в таблице:

| Виды сырья | Нормы затрат сырья (кг) на одно изделие |  |  | Общее кол-во сырья (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |  |
| # I | 18 | 15 | 12 | 360 |
| II | 6 | 4 | 8 | 192 |
| III | 5 | 3 | 3 | 180 |
| Цена одного изделия | 9 | 10 | 16 |  |

Изделия могут производиться в любых соотношениях (сбыт обеспечен), но производство ограничено выделенным мероприятию сырьем каждого вида. Составить план производства изделий, при котором общая стоимость всей произведенной предприятием продукции является максимальной.

Если через  () обозначить количество изделий A, B и C соответственно, то математическая модель этой задачи будет иметь вид:

A.  при

B.  при

C.  при

D.  при

E.  при

69. <test>

Для производства столов и шкафов мебельная фабрика использует необходимые ресурсы. Нормы затрат на одно изделие данного вида, прибыль от реализации одного изделия и общее количество имеющихся ресурсов каждого вида приведены в следующей таблице

| Ресурсы | Нормы затрат на одно изделие |  | Общее кол-во ресурсов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | стол | шкаф |  |
| Древесина (м3) I вида II вида трудоемкость (чел-ч) | 0,2 0,1 1,2 | 0,1 0,3 1,5 | 40 60 371,4 |
| Прибыль от реализации одного изделия | 6 | 8 |  |

Определить, сколько столов и шкафов следует изготовить фабрике, чтобы прибыль от их реализации была максимальной.

Математическая модель этой задачи имеет вид

A.  при

B.  при

C.  при

D.  при

E.  при

70. <test>

Для задачи, состоящей в определении максимального значения функции

при

двойственная задача имеет вид

A.  при

B.  при

C.  при

D.  при

E.  при

71. <test>

Для задачи, заключающейся в определении максимального значения функции  при условиях

двойственная задача имеет вид

A.  при

B.  при

C.  при

D.  при

E.  при

72. <test>

Математическая формулировка транспортной задачи в общем виде имеет вид

A. среди неотрицательных решений системы

выбрать такое, при котором функция  имеет минимум

B. среди любых решений системы

выбрать такое, при котором функция  имеет минимум

C. среди решений системы

выбрать такое, при котором функция  имеет минимум

D. среди неотрицательных решений системы

выбрать такое, при котором функция  имеет минимум

E. среди решений системы

выбрать такое, при котором функция  имеет максимум

73. <test>

При преобразовании задачи в каноническую форму в состав целевой функции включают

A. дополнительные переменные

B. искусственные переменные

C. дополнительные и искусственные переменные

D. основные и дополнительные переменные

E. ничего не включают

74. <test>

Запись ограничений по заданному (гарантированному) объему выполнения работ или производства продукции осуществляется с использованием ограничений типа

A. >

B. <

C. =

D.

E.

75. <test>

Запись ограничений по использованию производственных ресурсов осуществляется с использованием ограничений типа

A. <

B. =

C.

D.

E. >

76. <test>

Понятие псевдоплана встречается при решении задач

A. симплекс – методом

B. симплекс – методом с искусственным базисом

C. модифицированным симплекс – методом

D. двойственным симплекс – методом

E. методом наименьших затрат

77. <test>

Признаком псевдоплана является

A. положительные элементы индексной строки, отрицательные элементы столбца ПЛАН (А0)

B. положительные элементы индексной строки, нулевые элементы столбца ПЛАН (А0)

C. отрицательные элементы индексной строки, положительные элементы столбца ПЛАН (А0)

D. отрицательные элементы индексной строки, отрицательные элементы столбца ПЛАН (А0)

E. нулевые элементы индексной строки, нулевые элементы столбца ПЛАН (А0)

78. <test>

При построении двойственной задачи коэффициенты при неизвестных в целевой функции прямой задачи становятся

A. правыми частями ограничений двойственной задачи

B. коэффициентами при неизвестных в целевой функции двойственной задачи

C. коэффициентами при неизвестных в ограничениях двойственной задачи

D. так и остаются

E. коэффициентами при неизвестных в ограничениях двойственной задачи типа

79. <test>

Количество переменных двойственной задачи равно

A. количеству ограничений в прямой задаче

B. количеству переменных в целевой функции прямой задачи

C. количеству переменных в прямой задаче, которые могут принимать как положительные так и отрицательные значения

D. такому же количеству переменных, что и в прямой задаче

E. количеству переменных в прямой задаче, которые принимают только положительные значения

80. <test>

Понятие градиент используется

A. в теории игр

B. в любых задачах

C. в задачах нелинейного программирования

D. в задачах линейного программирования

E. в задачах параметрического программирования

81. <test>

Приведем задачу

при

к каноническому виду

при

Здесь

A.  - основные переменные,  - дополнительные переменные

B.  - основные переменные,  - искусственные переменные

C.  - основные переменные

D.  - основные переменные,  - дополнительные переменные

E.  - дополнительные переменные,  - основные переменные

82. <test>

Задача:

является

A. задачей линейного программирования

B. транспортной задачей

C. задачей теории игр

D. задачей на условный экстремум

E. задачей нелинейного программирования

83. <test>

Какой знак нужно поставить между максимумом целевой функции прямой задачи и минимумом целевой функции двойственной задачи

A. <

B. =

C.

D.

E. >

84. <test>

При решении задач линейного программирования на максимум признаком оптимальности базисного плана является следующее условие:

A. элементы индексной строки  0

B. элементы индексной строки  0

C. элементы индексной строки < 0

D. элементы индексной строки > 0

E. элементы индексной строки = 0

85. <test>

При решении задач на максимум ввод новой переменной в базисный план определяется

A. по максимальному по абсолютной величине отрицательному числу в индексной строке

B. по минимальному по абсолютной величине отрицательному числу в индексной строке

C. по нулевому значению в индексной строке

D. по любому числу в индексной строке

E. по максимальному числу в индексной строке

86. <test>

При решении задач линейного программирования симплекс – методом исключаемая из базиса переменная определяется

A. по минимальному отношению элементов столбца А0 к положительным элементам столбца, соответствующего переменной, включаемой в базис

B. по максимальному отношению элементов столбца А0 к положительным элементам столбца, соответствующего переменной, включаемой в базис

C. по минимальному отношению элементов столбца А0 к отрицательному элементу столбца, соответствующего переменной, включаемой в базис

D. по максимальному отношению элементов столбца А0 к отрицательному элементу столбца, соответствующего переменной, включаемой в базис

E. по минимальному отношению элементов столбца А0 к любому элементу столбца, соответствующего переменной, включаемой в базис

87. <test>

Количество ограничений двойственной задачи равно…

A. количеству ограничений прямой задачи

B. количеству переменных прямой задачи с учетом дополнительных

C. количеству ограничений прямой задачи с учетом условий неотрицательности

D. количеству переменных прямой задачи

E. количеству неравенств в системе ограничений прямой задачи

88. <test>

Количество дополнительных переменных двойственной задачи равно…

A. количеству уравнений  прямой задачи

B. количеству  дополнительных переменных прямой C. количеству ограничений прямой задачи с учетом условий неотрицательности

D. количеству основных переменных прямой задачи

E. количеству неравенств прямой задачи

89. <test>

На переменную двойственной задачи не накладывается условие неотрицательности в случае, если…

A. прямая задача является задачей на максимум

B. прямая задача является задачей на минимум

C.соответствующее данной переменной ограничение прямой задачи имеет знак

D.соответствующееданной переменной ограничение прямой задачи имеет знак

E. соответствующее данной переменной  ограничение прямой задачи имеет знак =

90. <test>

На переменную двойственной задачи накладывается условие неотрицательности в случае, если…

A. прямая задача является задачей на максимум

B. прямая задача является задачей на минимум

C. соответствующее данной переменной ограничение имеет знак

D. соответствующее данной переменной ограничение имеет знак неравенства

E. соответствующее данной переменной ограничение имеет знак =

91. <test>

Матрица коэффициентов при переменных двойственной задачи в системе ограничений равна…

A. матрице коэффициентов при переменных прямой задачи из системы ограничений

B. свободным членам прямой задачи

C. коэффициентам при переменных целевой функции прямой задачи

D. транспонированной матрице коэффициентов при переменных прямой задачи из системы ограничений

E. обратной матрице коэффициентов при переменных прямой задачи из системы ограничений

92. <test>

Свободные члены системы ограничений прямой задачи являются для двойственной задачи…

A. свободными членами системы ограничений

B. свободными членами системы ограничений, взятыми с обратным знаком

C. коэффициентами при переменных целевой функции

D. коэффициентами при переменных целевой функции, взятыми с обратным знаком

E. они никак не отражены в двойственной задаче

93. <test>

Для двойственной задачи правыми частями ограничений служат…

A. правые части ограничений прямой задачи

B. правые части ограничений прямой задачи, взятые с обратным знаком

C. коэффициенты при переменных целевой функции прямой задаче, взятых с обратным знаком

D. коэффициенты при переменных целевой функции прямой задачи

E. единичный вектор

94. <test>

Модель задачи линейного программирования

при

записана в

- каноническом виде

- произвольной форме

C. стандартной форме

D. расширенной форме

E. общей форме

95. <test>

Модель задачи линейного программирования

при

записана в

A. каноническом виде

B. произвольной форме записи

C. стандартной форме

D. расширенной форме

E. задача имеет предпочтительный вид

96. <test>

Модель задачи линейного программирования

при

записана в виде

A. канонический вид задачи

B. произвольная форма записи

C. классическая задача на min

D. классическая задача на max

E. задача имеет предпочтительный вид

97. <test>

Модель задачи линейного программирования

при

есть

A. канонический вид задачи

B. произвольная форма записи

C. классическая задача на min

D. классическая задача на max

E. задача имеет предпочтительный вид

98. <test>

Модель задачи линейного программирования

при

записана в

A. каноническом  виде

B. произвольной форме

C. стандартной форме

D. расширенной форме

E. задача имеет предпочтительный вид

99. <test>

Модель задачи линейного программирования

при

записана в

A.  каноническом виде

B. произвольной форме записи

C. стандартной форме

D. расширенной форме

E. задача имеет предпочтительный вид

100. <test>

Модель задачи линейного программирования

при

записана в

A.  каноническом виде

B. произвольной форме записи

C. стандартной форме

D. расширенной форме

E. задача имеет предпочтительный вид

101. <test>

Модель задачи линейного программирования

при

записана в

A.  каноническом виде

B. произвольной форме записи

C. стандартной форме

D. расширенной форме

E. задача имеет предпочтительный вид

102. <test>

Модель задачи линейного программирования

при

записана в виде

A.  каноническом виде

B. произвольной форме записи

C. стандартной форме

D. расширенной форме

E. задача имеет предпочтительный вид

103. <test>

Модель задачи линейного программирования

при

записана в

A.  каноническом виде

B. произвольной форме записи

C. стандартной форме

D. расширенной форме

E. задача имеет предпочтительный вид

104. <test>

Построить двойственную задачу к данной при

A.

B.

C.

D.

E.

105. <test>

Построить двойственную задачу к данной при

A.

B.

C.

D.

E.

106. <test>

Построить двойственную задачу к данной при

A.

B.

C.

D.

E.

107. <test>

Построить двойственную задачу к данной при

A.

B.

C.

D.

E.

108. <test>

Построить двойственную задачу к данной  при

A.

B.

C.

D.

E.

109. <test>

Построить двойственную задачу к данной  при

A.

B.

C.

D.

E.

110. <test>

Построить двойственную задачу к данной  при

A.

B.

C.

D.

E.

111. <test>

Построить двойственную задачу к данной  при

A.

B.

C.

D.

E.

112. <test>

Построить двойственную задачу к данной  при

A.

B.

C.

D.

E.

113. <test>

Построить двойственную задачу к данной  при

A.

B.

C.

D.

E.

114. <test>

# Нужно составить диету (смесь), включающую питательные вещества П1, П2 и П3. Для составления диеты могут быть использованы продукты М1, М2 и М3, содержащие указанные вещества в различных сочетаниях. Содержание питательных веществ в диете, продуктах и цены на них указаны в таблице.

| Питательное вещество | Содержание питательных веществ в продуктах |  |  | Минимальное содержание питательных веществ в диете |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М1 | М2 | М3 |  |
| # П1 | 4 | 4 | 6 | 62 |
| П2 | 6 | 1 | 2 | 30 |
| П3 | 4 | 6 | 4 | 44 |
| Цена продукта | 8 | 5 | 6 |  |

Если через  () обозначить содержание питательных веществ в продуктах М1, М2 и М3 соответственно, то математическая модель этой задачи будет иметь вид:

A.

B.

C.

D.

E.

115. <test>

Свести к задаче линейного программирования матричную игру

A.  при ;       при

B.  при ;       при

C.  при ;       при

D.  при ;       при

E.  при ;       при

116. <test>

Свести к задаче линейного программирования матричную игру

A.  при ;       при

B.  при ;       при

C.  при ;       при

D.  при ;       при

E.  при ;       при

117. <test>

Определить седловой элемент игры, заданной матрицей

A. 1

B. 2

C. 3

D. -1

E. 5

118. <test>

Определить нижнюю и верхнюю чистую цену игры, заданной матрицей

A.

B.

C.

D.

E.

119. <test>

Определить седловой элемент игры, заданной матрицей

A. 2

B. 3

C. 7

D. -3

E. 0

120. <test>

## Определить нижнюю и верхнюю чистую цену игры, заданной матрицей

A.

B.

C.

D.

E.

121. <test>

Определить седловую точку игры

А. (A1,B2)

В. (A1,B3)

С. (A2,B2)

D. (A2,B1)

Е. (A2,B3)

122. <test>

Определить седловую точку игры

А. (A1,B2)

В. (A3,B2)

С. (A2,B2)

D. (A3,B1)

Е. (A1,B1)

123. <test>

Определить седловой элемент игры, заданной матрицей

A. -2

B. 0

C. 6

D. 4

E. -3

124. <test>

Определить нижнюю и верхнюю чистую цену игры, заданной матрицей

A.

B.

C.

D.

E.

125. <test>

Определить седловую точку игры

А. (A1,B2)

В. (A3,B2)

С. (A2,B2)

D. (A3,B1)

Е. (A2,B3)

126. <test>

Игра задана матрицей . В каких пределах заключена цена игры?

A.

B.

C.

D.

E.

127. <test>

Игра задана матрицей . В каких пределах заключена цена игры?

A.

B.

C.

D.

E.

128. <test>

Игра задана матрицей . В каких пределах заключена цена игры?

A.

B.

C.

D.

E.

129. <test>

Для изготовления трех видов товаров используют три типа ресурсов. Запасы ресурсов, нормы их расхода и прибыль от реализации каждого товара приведены в таблице.

| Тип ресурса | Вид товара |  |  | Запасы ресурсов, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |  |
| ## I | 3 | 2 | 2 | 180 |
| II | 6 | 1 | 3 | 50 |
| III | 4 | 2 | 1 | 40 |
| Доход от продажи товаров, тыс.ден.ед. | 6 | 5 | 5 |  |

Составить план производства изделий, при котором общий доход от продажи всех товаров является максимальным.

Если через  () обозначить количество товара A, B и C соответственно, то математическая модель этой задачи будет иметь вид:

A.  при

B.  при

C.  при

D.  при

E.  при

130. <test>

Для реализации трех товаров коммерческое предприятие располагает тремя видами ограничительных материально-денежных ресурсов. Запасы ресурсов, нормы их расхода и прибыль от реализации каждого товара приведены в таблице.

| Тип ресурса | Вид товара |  |  | Запасы ресурсов, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |  |
| ## I | 3 | 2 | 4 | 420 |
| II | 2 | 1 | 2 | 600 |
| III | 1 | 3 | 1 | 900 |
| Доход от продажи товаров, тыс.ден.ед. | 3 | 3 | 4 |  |

Составить план производства изделий, при котором общий доход от продажи всех товаров является максимальным.

Если через  () обозначить количество товара A, B и C соответственно, то математическая модель этой задачи будет иметь вид:

A.  при

B.  при

C.  при

D.  при

E.  при

131. <test>

В двух пунктах отправления сосредоточен однородный груз в количествах, соответственно равных 400 и 320т. Этот груз необходимо перевести в два пункта назначения в количествах, соответственно равных 350 и 370 т. Стоимости перевозок 1 т груза из каждого пункта отправления в каждый пункт назначения являются известными величинами и задаются матрицей

Минимизировать общую стоимость перевозок.

Математическая модель этой задачи имеет вид

A.

B.

C.

D.

E.

132. <test>

Игра задана матрицей . В каких пределах заключена цена игры?

A.

B.

C.

D.

E.

133. <test>

Для реализации трех товаров коммерческое предприятие располагает тремя видами ограничительных материально-денежных ресурсов. Запасы ресурсов, нормы их расхода и прибыль от реализации каждого товара приведены в таблице.

| Тип ресурса | Вид товара |  |  | Запасы ресурсов, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |  |
| ## I | 15 | 7 | 9 | 520 |
| II | 18 | 7 | 2 | 140 |
| III | 9 | 7 | 2 | 810 |
| Доход от продажи товаров, тыс.ден.ед. | 8 | 6 | 4 |  |

Составить план производства изделий, при котором общий доход от продажи всех товаров является максимальным.

Если через  () обозначить количество товара A, B и C соответственно, то математическая модель этой задачи будет иметь вид:

A.  при

B.  при

C.  при

D.  при

E.  при

134. <test>

В двух пунктах отправления сосредоточен однородный груз в количествах, соответственно равных 380 и 250т. Этот груз необходимо перевести в три пункта назначения в количествах, соответственно равных 200, 110 и 320 т. Стоимости перевозок 1 т груза из каждого пункта отправления в каждый пункт назначения являются известными величинами и задаются матрицей

Минимизировать общую стоимость перевозок.

Математическая модель этой задачи имеет вид

A.

B.

C.

D.

E.

135. <test>

Запись  соответствует выражению:

A.

B.

C.

D.

E.

136. <test>

Транспортная задача задана следующими данными: , , , .

где  - запасы поставщиков;  - потребности потребителей, С-тарифы перевозок

Определить, дана ли задача с открытой моделью, и если да, то кого требуется в нее ввести: фиктивного поставщика или фиктивного потребителя?

A. фиктивного потребителя ()

B. фиктивного поставщика ()

C. фиктивного поставщика ()

D. фиктивного потребителя ()

E. никого вводить не нужно, так как задача является задачей закрытого типа

137. <test>

Транспортная задача задана следующими данными: , , , .

где  - запасы поставщиков;  - потребности потребителей.

Определить, дана ли задача с открытой моделью, и если да, то кого требуется в нее ввести: фиктивного поставщика или фиктивного потребителя?

A. фиктивного потребителя ()

B. фиктивного поставщика ()

C. фиктивного поставщика ()

D. фиктивного потребителя ()

E. никого вводить не нужно, так как задача является задачей закрытого типа

138. <test>

При решении М – задачи число искусственных переменных в систему ограничений…

A. равно число основных переменных

B. добавляется по количеству ограничений, в которых знак неравенства имеет смысл

C. добавляется по количеству ограничений в системе

D. добавляется по количеству ограничений, в которых знак неравенства имеет смысл

E. равно n+m+1

139. <test>

При решении задачи линейного программирования методом искусственного базиса, искусственные переменные вводятся в систему ограничений в случае, когда знак неравенства имеет смысл…

A. <

B. =

C.

D.

E. >

140. <test>

При определении оптимальности решения транспортной задачи, оценки свободных клеток определяются по формуле…

A.

B.

C.

D.

E.

141. <test>

Для определения потенциалов поставщиков и потребителей транспортной задачи, используют формулу…

A.

B.

C.

D.

E.

142. <test>

Если ЗЛП имеет решение, то целевая функция достигает экстремального значения

А. в одной точке многогранника решений

В. во внутренней области многогранника решений

С. в двух точках многогранника решений

D. хотя бы в одной из крайних точек многогранника решений

Е. не более в двух точках многогранника решений

143. <test>

Графическим методом можно решать задачи линейного программирования, если количество переменных n и количество уравнений m связаны соотношением…

А. n+m2

В. n-m2

С. n+m2

D. n-m2

Е. n-m=2

144. <test>

Транспонированной матрицей называют матрицу…

А. столбцами которой являются соответствующие строки новой матрицы

В. столбцами которой являются соответствующие строки исходной матрицы

С. строками которой являются соответствующие строки исходной матрицы

D. столбцами которой являются соответствующие столбцы исходной матрицы

Е. строки которой являются соответствующие строки новой матрицы

145. <test>

Многогранником решений задачи линейного программирования называется…

А. непустое множество планов основной задачи

В. неограниченная область

С. не замкнутая область

D. треугольник решений

Е. замкнутая область

146. <test>

Угловой точкой выпуклого множества называется точка…

А. если она не может быть представлена в виде выпуклой линейной комбинации каких-нибудь двух других различных точек данного множества

В. если она может быть представлена в виде выпуклой линейной комбинации любого числа точек данного множества

С. если она может быть представлена в виде выпуклой линейной комбинации каких-нибудь двух других различных точек данного множества

D. если она может быть представлена в виде линейной комбинации каких-нибудь двух других различных точек данного множества

Е. если она может быть представлена в виде комбинации каких-нибудь двух других различных точек данного множества

147. <test>

Седловым элементом платежной матрицы называется…

А. элемент матрицы , стоящий на пересечении i-той строки и j-го столбца при условии

В. элемент матрицы , стоящий на пересечении i-той строки и j-го столбца при условии

С. элемент матрицы , стоящий на пересечении i-той строки и j-го столбца при условии

D. элемент матрицы , стоящий на пересечении i-той строки и j-го столбца при условии

Е. элемент матрицы , стоящий на пересечении i-той строки и j-го столбца при условии

148. <test>

План называется оптимальным, если…

А. достигает своего максимального (минимального) значения

В. решением задачи являются положительные числа

С. решением задачи являются отрицательные числа

D. целевая функция достигает своего максимального (минимального) значения при выполнении условий – ограничений задачи

Е. целевая функция достигает своего максимального (минимального) значения

149. <test>

По данной симплексной таблице определить разрешающий столбец

| 1 | БП | сб | A0 | 9 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 |
| 1 | x4 | 0 | 360 | 18 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | x5 | 0 | 192 | 6 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | x6 | 0 | 180 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | ### F | 0 | -9 | -10 | -16 | 0 | 0 | 0 |

A. x1

B. x2

C. x3

D. x4

Е. x5

150. <test>

По данной симплексной таблице определить разрешающий строку

| 1 | БП | сб | A0 | 9 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 |
| 1 | x4 | 0 | 360 | 18 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | x5 | 0 | 192 | 6 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | x6 | 0 | 180 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | I |
|  |  | F | 0 | -9 | -10 | -16 | 0 | 0 | 0 |

A. x1

B. x2

C. x3

D. x4

Е. x5

151. <test>

По данной симплексной таблице определить разрешающий элемент

| 1 | БП | сб | A0 | 9 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 |
| 1 | x4 | 0 | 360 | 18 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | x5 | 0 | 192 | 6 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | x6 | 0 | 180 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | I |
|  |  | F | 0 | -9 | -10 | -16 | 0 | 0 | 0 |

A. 15

B. 3

C. 12

D. 8

Е. 4

152. <test>

При решении задачи симплекс – методом разрешающая строка определяется по формуле..., где  - свободные члены,  - элементы разрешающего столбца

  - A. min;

  - B. max;

  - C. min;

  - D. max;

  - E. min;

153. <test>

При решении задачи симплекс – методом элемент () новой симлексной таблицы находится по формуле...

A.

B.

C.

D.

E.

154. <test>

Определить оптимальное решение двойственной задачи по данной симлексной таблицы прямой задачи

| 1 | БП | сб | А0 | 9 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 |
| 1 | х2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1/9 | -1/6 | 0 |
| 2 | х3 | 16 | 20 | 1/4 | 0 | 1 | -1/18 | 5/24 | 0 |
| 3 | х6 | 0 | 96 | 5/4 | 0 | 0 | -1/6 | -1/8 | 1 |
|  |  | F | 400 | 5 | 0 | 0 | 2/9 | 5/3 | 0 |

А.

В.

С.

D.

Е.

155. <test>

Сколько искусственных переменных нужно ввести в систему ограничений?

при

А. 0

В. 1

С. 2

D. 3

Е. 4

156. <test>

В какие из ограничений требуется ввести искусственные переменные?

при

А. первое, второе

В. первое, третье

С. второе

D. второе, третье

Е. искусственные переменные не нужны

157. <test>

Определить оптимальное решение задачи по данной симлексной таблицы задачи

| 1 | БП | сб | А0 | 9 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 |
| 1 | х2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1/9 | -1/6 | 0 |
| 2 | х3 | 16 | 20 | 1/4 | 0 | 1 | -1/18 | 5/24 | 0 |
| 3 | х6 | 0 | 96 | 5/4 | 0 | 0 | -1/6 | -1/8 | 1 |
|  |  | F | 400 | 5 | 0 | 0 | 2/9 | 5/3 | 0 |

А.

В.

С.

D.

Е.

158. <test>

Сколько дополнительных и искусственных переменных следует ввести в систему ограничений?

при

А. 5

В. 2

С. 3

D. 4

Е. 1

159. <test>

При решении задачи линейного программирования симплекс – методом дополнительные переменные в целевую функцию вводят с коэффициентом

А. 0

В. 1

С. -1

D. М

Е. –М

160. <test>

Двойственные оценки определяются из последней симплексной таблицы по…

А. столбцу А0

В. по столбцу СБ

С. по индексной строке

D. по столбцам

Е. по оценке

161. <test>

При решении задачи линейного программирования симплекс – методом оценки переменных определяются по формуле

А.

В.

С.

D.

Е.

162. <test>

При решении задачи линейного программирования симплекс – методом разрешающая строка выбирается, как …

А. наибольшее из отношений столбца А0 к элементам разрешающего столбца, большим нуля

В. наименьшее из отношений столбца СБ к элементам разрешающего столбца, большим нуля

С. наименьшее из отношений столбца А0 к положительным элементам разрешающего столбца

D. наименьшее из отношений столбца А0 к отрицательным элементам разрешающего столбца

Е. наименьшее из отношений столбца А0 к элементам столбца Аi, большим нуля

163. <test>

В каком столбце симплексной таблицы записывают коэффициенты при неизвестных целевой функции?

А. А0

В. СБ

С. Аi

D. БП

Е.

164. <test>

Тип задачи, рассматриваемой в тех случаях, когда среди столбцов , компонентами которых служат коэффициенты при неизвестных в системе уравнений данной задачи, не всегда есть m единичных – …

А. задача на использование симплекс – метода

В. задача на искусственный базис

С. транспортная задача

D. двойственные задачи

Е. задачи теории игр

165. <test>

В задаче на максимум ограничения – неравенства имеют смысл…

A. <

B. =

C.

D.

E. >

166. <test>

В задаче на минимум ограничения – неравенства имеют смысл…

A. <

B. =

C.

D.

E. >

167. <test>

При сопоставлении прямой и двойственной задач, какое из данных утверждений неверно?

А. если прямая задача решается на минимум, то двойственная задача – на максимум

В. каждому ограничению прямой задачи соответствует переменная двойственной задачи, и наоборот, каждому ограничению двойственной задачи соответствует переменная прямой задачи

С. матрица системы ограничений двойственной задачи получается из матрицы системы ограничений прямой задачи транспонированием

D. в задаче на максимум ограничения – неравенства имеют смысл , а в задаче на минимум –

Е. свободные члены системы ограничений прямой задачи являются коэффициентами при соответствующих переменных целевой функции двойственной задачи, и наоборот

168. <test>

Соответствие переменных прямой и двойственной задач заключается в следующем:

А. основным переменным прямой задачи соответствуют основные переменные двойственной задачи

В. дополнительным переменным прямой задачи соответствуют дополнительные переменные двойственной задачи

С. основным переменным прямой задачи соответствуют дополнительные переменные двойственной задачи

D. переменным прямой задачи соответствуют переменные двойственной задачи

Е. соответствие переменных прямой и двойственной задач не рассматривается

169. <test>

При решении транспортной задачи в качестве критерия оптимальности обычно берется

А. максимальная стоимость перевозок всего груза

В. минимальная стоимость перевозок всего груза

С. получение максимальной прибыли предприятием

D. минимальная стоимость перевозок всего груза или минимальное время доставки груза потребителям

Е. минимальное время доставки груза потребителям

170. <test>

Для определения опорного плана транспортной задачи используют…

А. метод потенциалов

В. метод минимального элемента

С. метод северо-западного угла

D. метод минимального элемента и метод северо-западного угла

Е. метод минимального элемента, метод северо-западного угла, метод потенциалов

171. <test>

Для определения оптимального плана транспортной задачи используют…

А. метод потенциалов

В. метод минимального элемента

С. метод северо-западного угла

D. метод минимального элемента и метод северо-западного угла

Е. метод минимального элемента, метод северо-западного угла, метод потенциалов

172. <test>

Определение опорного плана транспортной задачи методом северо-западного угла начинается с…

А. левой нижней клетки

В. правой нижней клетки

С. левой верхней клетки

D. правой верхней клетки

Е. клетки с наименьшей стоимостью перевозок

173. <test>

При составлении опорного плана транспортной задачи количество заполненных клеток должно быть равным

А. n  клеткам

В. n-m+1  клеткам

С. m  клеткам

D. n+m-1  клеткам

Е. n+m+1  клеткам

174. <test>

Метод нахождения опорного плана транспортной задачи, учитывающий стоимость перевозок единицы груза, – это …

А. метод северо-западного угла

В. метод потенциалов

С. метод минимального элемента

D. метод аппроксимации Фогеля

Е. метод дифференциальных рент

175. <test>

Проверка опорного плана транспортной задачи на оптимальность осуществляется по…

А. значениям потенциалов

В. клетке с наименьшим тарифом перевозки

С. оценкам свободных клеток

D. по занятым клеткам

Е. по  всем клеткам

176. <test>

Задачи, где суммарные запасы грузов поставщиков не равны суммарным потребностям потребителей, называются…

А. балансовыми

В. открытыми

С. прямыми

D. двойственными

Е. закрытыми

177. <test>

При решении транспортной задачи открытого типа фиктивный поставщик вводится в случае…

А. когда суммарные запасы поставщиков равны суммарным потребностям потребителей

В. когда суммарные запасы поставщиков превышают суммарные потребности потребителей

С. когда суммарные потребности потребителей превышают суммарные запасы поставщиков

D. когда суммарные запасы поставщиков не равны суммарным потребностям потребителей

Е. когда суммарные запасы поставщиков не превышают суммарные потребности потребителей

178. <test>

При решении транспортной задачи открытого типа фиктивный потребитель вводится в случае…

А. когда суммарные запасы поставщиков равны суммарным потребностям потребителей

В. когда суммарные запасы поставщиков превышают суммарные потребности потребителей

С. когда суммарные потребности потребителей превышают суммарные запасы поставщиков

D. когда суммарные запасы поставщиков не равны суммарным потребностям потребителей

Е. когда суммарные запасы поставщиков не превышают суммарные потребности потребителей

179. <test>

При решении транспортной задачи открытого типа тарифы на доставку груза фиктивного потребителя (поставщика) принимаются равными…

А. 1

В. 0

С. -1

D. произвольные числа

Е. 2

180. <test>

Задачи, где суммарные запасы грузов поставщиков равны суммарным потребностям потребителей, называются…

А. балансовыми

В. открытыми

С. прямыми

D. двойственными

Е. закрытыми

181. <test>

Процессом нахождения решения игры является определение…

А. оптимальных стратегий игроков

В. цены игры

С. опорного плана

D. оптимальных стратегий игроков и цены игры

Е. оптимальной стратегии игроков

182. <test>

При решении транспортной задачи открытого типа потребность фиктивного потребителя равна…

А. сумме суммарных поставок поставщиков и фактического спроса потребителей

В. разности между суммарными запасами поставщиков и фактическим спросом потребителей

С. сумме суммарных потребностей потребителей и фактических запасов поставщиков

D. разности между суммарными потребностями потребителей и фактическими запасами поставщиков

Е. суммарным запасам поставщиков

183. <test>

При решении транспортной задачи открытого типа потребность фиктивного поставщика равна…

А. сумме суммарных поставок поставщиков и фактического спроса потребителей

В. разности между суммарными запасами поставщиков и фактическим спросом потребителей

С. сумме суммарных потребностей потребителей и фактических запасов поставщиков

D. разности между суммарными потребностями потребителей и фактическими запасами поставщиков

Е. суммарным запасам поставщиков

184. <test>

При решении транспортной задачи открытого типа фиктивный поставщик вводится в случае…

А. , где  - запасы поставщиков,  - потребности потребителей

В. , где  - запасы поставщиков,  - потребности потребителей

С. , где  - запасы поставщиков,  - потребности потребителей

D. , где  - запасы поставщиков, - потребности потребителей

Е. , где  - запасы поставщиков, - потребности потребителей

185. <test>

При решении транспортной задачи открытого типа фиктивный потребитель вводится в случае…

А. , где  - запасы поставщиков,  - потребности потребителей

В. , где  - запасы поставщиков,  - потребности потребителей

С. , где  - запасы поставщиков,  - потребности потребителей

D. , где  - запасы поставщиков, - потребности потребителей

Е. , где  - запасы поставщиков, - потребности потребителей